**Итоги реализации**

**целевой программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие транспортной системы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2011-2013 годы и на период до 2015 года»**

**в 2012 году.**

В автономном округе принята и реализуется целевая программа «Развитие транспортной системы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2011 – 2013 годыи на период до 2015 года», которая направлена на реализацию транспортной политики в Югре.

1. Целью программы является развитие современной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса для населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

Основными задачами которые решаются в рамках программы являются:

- Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг.

- Обновление, модернизация, повышение уровня технического состояния парка транспортных средств, оборудования и инфраструктуры транспортных предприятий.

- Совершенствование системы управления в транспортном комплексе.

- Строительство, реконструкция и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения.

- Сохранность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, включая ремонт и содержание автомобильных дорог, информационное обеспечение.

- Устройство и содержание зимних автомобильных дорог и ледовых переправ общего пользования межмуниципального значения.

- Научно-техническое обеспечение дорожного хозяйства

В состав целевой программы входят 6 подпрограмм:

- «Общепрограммные мероприятия»

- «Автомобильный транспорт»

- Гражданская авиация»

- Внутренний водный транспорт»

- Железнодорожный транспорт»

- «Автомобильные дороги»

2. На реализацию мероприятий целевой программы в 2012 году было предусмотрено 15 796,7 млн.руб., в том числе:

- за счет средств бюджета автономного округа – 5 936,4 млн. рублей;

- за счет средств бюджетов муниципальных образований – 172,8 млн. рублей;

- за счет средств федерального бюджета – 1 300,0 млн. рублей;

- за счет средств бюджета Томской области - 100,0 млн. рублей;

- за счет средств программы «Сотрудничество» - 8 219,4 млн. рублей;

- за счет внебюджетных средств – 68,1 млн. рублей.

Исполнение программы в 2012 году составило 13 643,8 млн. рублей, или 86,4% к плану на 2012 год, в том числе:

- за счет средств бюджета автономного округа - 5 486,7 млн. рублей, или 92,4%;

- за счет средств муниципального бюджета – 151,1 млн. рублей, или 87,4%;

- за счет средств федерального бюджета – 786,9 млн. рублей, или 60,5%;

- за счет средств бюджета Томской области – 100,0 млн. рублей, или 100,0%;

- за счет средств программы «Сотрудничество» - 6 891,5 млн. рублей, или 83,8%;

- за счет внебюджетных средств – 227,5 млн. рублей, или 334,0%.

В том числе:

**«Общепрограммные мероприятия»**

На реализацию мероприятий подпрограммы было предусмотрено 4,0 млн. рублей за счет средств бюджета автономного округа. Исполнение составило 2,4 млн. рублей, или 59,3%.

В рамках подпрограммы:

- организовано обучение 31 представителя автотранспортных предприятий по 4 программам;

- проведен мониторинг пассажиропотока по межмуниципальным и пригородным маршрутам в целях корректировки маршрутной сети с учетом взаимоувязки различных видов транспорта.

**Подпрограмма «Автомобильный транспорт»**

На реализацию мероприятий подпрограммы было предусмотрено 234,1 млн. рублей, в том числе:

- средства бюджета автономного округа – 175,0 млн. рублей;

- средства программы «Сотрудничество» - 59,1 млн. рублей.

Исполнение по подпрограмме составило 232,9 млн. рублей, или 99,5% к плану, в том числе:

- средства бюджета автономного округа – 173,7 млн. рублей, или 99,3%;

- средства по программе «Сотрудничество» - 59,1 млн. рублей, или 100,0%.

В рамках подпрограммы:

1. За счет средств бюджета автономного округа:

- разработан и создан информационный сайт в сети Интернет, содержащий сведения о работе пассажирского транспорта;

- предоставлена субсидия предприятиям автомобильного транспорта на возмещение убытков от перевозки пассажиров в пригородном и межмуниципальном сообщении по 67 маршрутам в целях снижения стоимости проезда для населения. Средний процент удешевления стоимости проезда составил 55%;

2. За счет средств программы «Сотрудничество» приобретены 16 единиц автобусов с целью замены транспортных средств со степенью износа 100% и сроком эксплуатации более 7 лет, задействованных для пассажирских перевозок на пригородных и межмуниципальных маршрутах.

**Подпрограмма «Гражданская авиация»**

На реализацию мероприятий подпрограммы было предусмотрено 966,5 млн. рублей, в том числе:

- средства бюджета автономного округа – 561,3 млн. рублей;

- средства по программе «Сотрудничество» - 395,2 млн. рублей;

- внебюджетные средства – 10,0 млн. рублей.

Исполнение по подпрограмме составило 901,8 млн. рублей, или 93,3% к плану, в том числе:

- средства бюджета автономного округа – 550,1 млн. рублей, или 98,0%;

- средства по программе «Сотрудничество» - 341,7 млн. рублей, или 86,5%;

- внебюджетные средства – 10,0 млн. рублей, или 100,0%.

В рамках подпрограммы:

1. За счет средств бюджета автономного округа:

- проводились проектно-изыскательские работы по объекту «Аэропорт г.Нижневартовск (реконструкция аэропорта)»;

- предоставлена субсидия предприятиям воздушного транспорта в целях удешевления межмуниципального сообщения на территории автономного круга по 26 маршрутам и возмещения убытков от основной деятельности аэропортов, находящихся в собственности автономного округа. Средний процент удешевления стоимости проезда составил 50%;

1. За счет средств программы «Сотрудничество»:

- произведена поставка специализированной техники и оборудования для 5-ти аэропортов автономного округа;

- предоставлена субсидия авиакомпании в целях удешевления стоимости авиабилетов на пассажирских авиарейсах между городами и районными центрами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и г. Тюмень. В результате реализации мероприятия выполнено 2 540 рейсов по 10 маршрутам, перевезено 135,3 тыс. пассажиров. Средний процент снижения тарифов для населения составил 32%.

3. За счет внебюджетных средств:

- выполнены работы по реконструкции аэропорта г.Нижневартовск, в том числе: реконструкция административно-бытового здания ГСМ, гаражного бокса, механизированного склада, грузового терминала, станции обезжелезования, лаборатории комплекса технического обслуживания и ремонта авиационной техники, цеха бортового питания.

**Подпрограмма «Внутренний водный транспорт»**

На реализацию мероприятий подпрограммы было предусмотрено 1 161,2 млн. рублей, в том числе:

- средства бюджета автономного округа – 266,9 млн. рублей;

- средства по программе «Сотрудничество» - 894,3 млн. рублей.

Исполнение по подпрограмме составило 1 124,9 млн. рублей, или 96,9%, в том числе:

- средства бюджета автономного округа – 275,8 млн. рублей, или 103,3%;

- средства по программе «Сотрудничество» - 849,1 млн. рублей, или 94,9%.

В рамках подпрограммы:

1. За счет средств бюджета автономного округа:

- предоставлена субсидия предприятиям водного транспорта на возмещение убытков от пассажирских перевозок в межмуниципальном сообщении на территории автономного округа по 13 маршрутам в целях снижения стоимости проезда для населения. Средний процент удешевления стоимости проезда составил 82%;

- осуществлено содержание и обслуживание навигационной обстановки на водных путях на территории автономного округа, в целях обеспечения безопасной работы скоростного пассажирского флота;

- проведены дноуглубительные работы на протоке Самаровская и в затоне для зимнего отстоя пассажирского флота в целях обеспечения безопасности судоходства;

- произведено оснащение 4-х пассажирских судов водного транспорта 14 блоками навигационно-связного оборудования и 1 программно-аппаратным комплексом спутниковой системы ГЛОНАСС.

2. За счет средств программы «Сотрудничество»:

- предоставлена субсидия ОАО «Северречфлот» для организации и удешевления стоимости проезда пассажиров внутренним водным транспортом по маршруту Тобольск – Ханты-Мансийск – Салехард, на участке Ханты-Мансийск - Березово. Предприятием выполнено 320 рейсов, перевезено 53,6 тыс. человек. Средний процент снижения тарифов для населения составил 65,6%.

- проводились строительно-монтажные работы на объекте «Авторечвокзал в пгт.Березово»;

- проводились проектно-изыскательские работы по объекту «Строительство причальной стенки в пгт.Приобье»;

- осуществлена поставка 9 мобильных пассажирских павильонов для ожидания судов;

- осуществлена поставка 10 плавучих стоечных понтонов для ожидания пассажирами судов;

- осуществлена поставка 3 двигателей для скоростных пассажирских судов.

**Подпрограмма «Железнодорожный транспорт»**

На реализацию мероприятий подпрограммы было предусмотрено 266,4 млн. рублей, в том числе:

- средства бюджета автономного округа – 194,6 млн. рублей;

- средства по программе «Сотрудничество» - 71,8 млн. рублей.

Исполнение по подпрограмме составило 195,3 млн. рублей, или 100,3%, в том числе:

- средства бюджета автономного округа – 195,2 млн. рублей, или 100,3%;

- средства по программе «Сотрудничество» - 70 тыс. рублей, или 0,1%.

В рамках подпрограммы:

1. За счет средств бюджета автономного округа:

- предоставлена субсидия предприятиям железнодорожного транспорта на возмещение потерь в доходах, возникших при перевозке пассажиров и багажа в пригородном сообщении на территории автономного округа по 8 маршрутам в целях снижения стоимости проезда и возмещение убытков от содержания и эксплуатации молоинтенсивного участка железной дороги расположенной на территории автономного округа. Средний процент удешевления стоимости проезда составил 77%;

- осуществлено субсидирование предприятий железнодорожного транспорта на возмещение потерь в доходах, возникших при предоставлении региональных льгот по оплате проезда железнодорожным транспортом в пригородном сообщении детям в возрасте от 5 до 7 лет в размере 75% от действующего тарифа и обучающимся в размере 50% от действующего тарифа;

- проведен мониторинг железнодорожных переездов западной части автономного округа в целях приведения их в соответствие с нормами эксплуатации.

2. За счет средств программы «Сотрудничество»:

- проводились строительно-монтажные работы по объекту «Железнодорожный вокзал на станции г.Нягань».

**Подпрограмма «Автомобильные дороги»**

На реализацию мероприятий подпрограммы было предусмотрено 13 164,5 млн. рублей, в том числе:

- средства дорожного фонда автономного округа – 4 734,5 млн. рублей;

- средства муниципальных бюджетов – 172,8 млн. рублей;

- средства федерального бюджета – 1 300,0 млн. рублей;

- бюджет Томской области – 100,0 млн. рублей;

- средства по программе «Сотрудничество» - 6 799,1 млн. рублей;

- внебюджетные средства – 58,1 млн. рублей.

Исполнение по подпрограмме составило 11 186,5 млн. рублей, или 85,0%, в том числе:

- средства дорожного фонда автономного округа – 4 289,5 млн. рублей, или 90,6%;

- средства муниципальных бюджетов – 151,1 млн. рублей, или 87,4%;

- средства федерального бюджета – 786,9 млн. рублей или 60,5%;

- бюджет Томской области –