Информация о реализации в 2012 году

целевой программы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2011-2013 годы и на период до 2015 года»

Финансирование Программы в 2012 году составило 6 797,0 млн. рублей, в том числе на реализацию основных задач:

1. Модернизация систем коммунальной инфраструктуры на основе использования энергоэффективных и экологически чистых технологий – 4 075,0 млн. рублей;

2. Стимулирование долгосрочных частных инвестиций – 240,0 млн. рублей;

3. Обеспечение инженерной инфраструктурой территорий, предназначенных для жилищного строительства – 2 482,0 млн. рублей.

Источниками финансирования Программы являются:

- бюджет автономного округа в размере 80% от общего объема финансирования;

- бюджет муниципальных образований – 7 %;

- внебюджетные средства (в том числе, собственные средства предприятий) – 13 %.

По состоянию на 1 января 2013 года за счет всех источников мероприятия программы профинансированы на уровне 96,6% от плана.

Программы осуществлялись следующие мероприятия.

В рамках реализации мероприятий программы осуществлялась реконструкция, расширение, модернизация, строительство 36 объектов водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения в гг. Когалым, Мегион, Нефтеюганск, Нижневартовск, Нягань, Урай, Югорск, в Кондинском, Октябрьском, Советском и Сургутском районах, в том числе:

11 объектов газоснабжения,

2 объекта теплоснабжения,

12 объектов водоотведения,

11 объектов водоснабжения.

Из 36 объектов на 26 осуществлялись строительно-монтажные работы, проектно-изыскательские работы по 10 объектам.

В результате завершены работы по 13 объектам.

Наиболее значимыми является строительство водоочистных и канализационных очистных сооружений в городах Нефтеюганск и Нягань.

Планово незавершенные строительством объекты перенесены для дальнейшего финансирования в 2013 году. Это «Газоснабжение 2-ая очередь ж.р. Западный г.Нягань», «Бытовая канализация г. Нягани. ГКНС и КОС с доведением производительности до 27000 куб.м/сут», «Модернизация нежилого строения станции обезжелезивания г. Нефтеюганск», «Канализационно-очистные сооружения производительностью 50 000 куб.м/сутки в г. Нефтеюганске», «Газификация пгт. Высокого, г. Мегион», «Малогабаритная автоматизированная котельная МАК-8 в г. Урае. Наружные инженерные сети», «Реконструкция водоочистных сооружений КС Сорумская в п. Сорум Белоярского района. 1 очередь (СМР)», «Блочно-модульная котельная на 9 МВт в пгт. Березово Березовского района», «Реконструкция котельной 12,6 МВт в с. Перегребное Октябрьского района», «Реконструкция канализационно-очистных сооружений в с. Перегребное Октябрьского района», «Канализационные очистные сооружения производительностью 7000 куб.м/сутки в г. Советский», «Газоснабжение в пгт. Коммунистический Советского района», «Канализационные очистные сооружения в с. Покур Нижневартовского района».

В 2012 году для реализации мероприятия по проведению капитального ремонта систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду было профинансировано 1 294 284,5 тыс. рублей, 95% к плану 2012 года в 1 362 404,7 тыс. рублей.

Дополнительное финансирование мероприятий по замене ветхих инженерных сетей из бюджета автономного округа в 2011 и 2012 годах позволило снизить на 60 % число инцидентов: с 459 в 2011 году до 184 в 2012 году. По состоянию на 1 мая 2013 года число инцидентов составляет 97, что на 30% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2012 года.

Целью реализации мероприятия по проведению конкурсов в сфере жилищно-коммунального комплекса, консалтинговых услуг является стимулирование муниципальных образований для участия в окружных целевых программах, повышение темпов роста показателей муниципальных программ социально-экономического развития, внедрения прогрессивных форм управления жилищным фондом.

В 2012 году на проведение конкурсов «Самый благоустроенный город, поселок, село Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» и «Лучшая организация, предприятие сферы жилищно-коммунального комплекса» направлено 29 700,0 тыс. рублей, из них по состоянию на 01.01.2013 года исполнено 29 542,0 тыс. рублей (99,4%).

Победителями конкурсов признаны:

«На самый благоустроенный город, поселок, село» гг. Когалым, Югорск, Сургут, Ханты-Мансийск, Урай, Радужный, Сургутский, Нефтеюганский, Нижневартовский районы, п. Сорум;

«На лучшую организацию, предприятие сферы ЖКХ»: предприятиям гг. Лангепас, Когалым, Урай, Нижневартовск, Радужный, Нягань, Сургут, Югорск, Нефтеюганский, Сургутский районы.

В 2012 году на реализацию мероприятия по оснащению коммунальных объектов жизнеобеспечения муниципальных образований резервными источниками электроснабжения было предусмотрено 280 000,0 тыс. рублей, мероприятие выполнено на 100%.

Было поставлено 66 дизель-генераторных установок в муниципальные образования: гг. Урай, Ханты-Мансийск, Радужный, Сургут, Советский, Сургутский, Ханты-Мансийский, Березовский, белоярский, Октябрьский, Нижневартовский и Нефтеюганский районы.

В 2012 году продолжалось предоставление субсидий на частичное погашение процентных ставок по привлекаемым кредитным средствам в секторе водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, на оплату задолженности за энергоресурс; возмещение газораспределительным организациям разницы в тарифах, возникающей в связи с реализацией населению сжиженного газа по социально-ориентированным тарифам; субсидирование муниципальных образований на разработку инвестиционных программ в сфере водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

Всем заявившимся муниципальным образованиям оказана поддержка (для последующего направления средств предприятиям), в том числе: гг. Когалым, Нефтеюганск, Сургут, Пыть-Ях, Радужный, Урай, Югорск, Советскому, Березовскому, Нижневартовскому и Сургутскому районам.

Исполнение по данным мероприятиям в текущем году составило 80 577,1 тыс. рублей.

Финансирование мероприятий, включающих частичное погашение процентных ставок по привлеченным кредитным ресурсам, осуществляется исходя из фактических расходов предприятий (в полном объеме).

Экономия складывается за счет досрочного погашения кредита, недостаточной выборки кредитных средств по сравнению с планом.

Финансирование мероприятия по возмещению ГРО разницы в тарифах, возникающей в связи с реализацией населению сжиженного газа по социально ориентированным тарифам, по представленным заявкам составило 142 414,0 тыс. рублей, или 96,5 % от плановых значений (147 635,9 тыс. рублей).

В результате реализации в 2012 году указанных выше мероприятий повышена надежность работы сетей водоснабжения и теплоснабжения, своевременно и на должном уровне подготовлены коммунальные объекты к отопительному периоду 2012-2013 гг., за все время прохождения отопительного периода не произошло ни одной аварии, количество инцидентов на них снижено.

В результате завершения в 2012 году строительства Хуготского водозабора гарантированно обеспечена надежность холодного и горячего водоснабжения города Нягань, 67 тысяч человек за отопительный период 2012-2013 гг. не ограничивались, как в предыдущие года по услугам холодного и горячего водоснабжения.

В результате завершения строительства начатых в 2012 году объектов, водопроводные и канализационные очистные сооружения в городах Нефтеюганск и Нягань по состоянию на 1.01.2013г. достигнут уровень 72 %.

В рамках мероприятия по проектированию и строительству инженерных сетей в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства в 2012 году муниципальным образованиям из бюджета автономного округа предоставлены субсидии на софинансирование объектов капитального строительства в сумме 1 190,3 млн. рублей или 99,2 % от плана на год (1 199,6 млн. рублей).

Освоение средств автономного округа муниципальными образованиями составило 1 047,0 млн. рублей. Доля софинансирования бюджетов муниципальных образований исполнена на сумму 297,8 млн. рублей или 94,9 % от плана 2012 года (313,9 млн. рублей). Информация в разрезе муниципальных образований приведена в таблице 1.

Остаток запланированных средств автономного округа в сумме      9,3 млн. рублей не переданы муниципалитетам по следующим причинам:

- отсутствие возможности освоить средства автономного округа в полном объеме в связи с поздним проведением торгов – 5,7 млн. рублей;

- не освоение ранее переданных средств – 2,9 млн. рублей;

- экономия по результатам торгов и итогам реализации проектов – 0,7 млн. рублей.

Адресной инвестиционной программой Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2012 год в рамках указанного мероприятия было предусмотрено финансирование по 65 объектам, в том числе:

- на проектирование 11 объектов, из них по итогу 2012 года разработана документация по 10 объектам;

- на строительство 54 объектов, из них в 2012 году завершено строительство 23 объектов.

За 2012 год в рамках мероприятия по предоставлению инвесторам субсидий на возмещение части затрат на строительство инженерных сетей и объектов инженерной инфраструктуры для реализации инвестиционного проекта комплексного развития территорий в целях жилищного строительства проведено два конкурсных отбора проектов, претендующих на право получения субсидии.

В ходе первого конкурсного отбора инвестиционных проектов рассмотрено 6 заявок от 4 организаций: ЗАО «ВНСС», ЗАО ПСК «ТАУЭР», ООО Строительная компания «АЛЬФА-ОМЕГА», ЗАО «Нижневартовскстройдеталь».

Победителем конкурса определено ЗАО «Строительная компания ВНСС» по реализации проекта «Строительство района новой застройки д. Ярки Ханты-Мансийского района» с правом получения субсидии в размере 487 504,6 тыс. рублей. Субсидия из бюджета автономного округа перечислена в полном объеме.

По итогам второго конкурсного отбора от 23.12.2012 года (рассмотрено 24 заявки от 10 организаций) право получения субсидии по компенсации затрат на строительство инженерных сетей присвоено восьми организациям по 18 инвестиционным проектам с общим объемом предоставляемых средств бюджета автономного округа в сумме              480 495,3 тыс. рублей: ЗАО «Строительная компания ВНСС», ЗАО «Нижневартовскстройдеталь», ЗАО «ЮграИнвестСтройПроект», ОФРЖС «Жилище», ООО «Альфа-Омега», фирма «КонтекИншаатСанайивеТиджарет Лимитед Ширкети», муниципальный фонд развития жилищного строительства Советского района «Жилище», ООО «Си Групп Урал».

В результате субсидии перечислены в размере 453 369,8 тыс. рублей.

Не освоение средств бюджета автономного округа в размере 27 125,6 тыс. рублей связано с непредоставлением организациями – претендентами на получение компенсации полного пакета необходимых документов.

Общий объем ввода жилья, предусмотренный отобранными инвестиционными проектами, составляет 303,5 тыс. кв. м.

По состоянию на 01.01.2013г. с начала реализации проектов введено в эксплуатацию 191,9 тыс. кв. м, из них за 2012 год – 143,5 тыс. кв. м.

Всего за 2012 год расходные обязательства из бюджета автономного округа по данному мероприятию исполнены на сумму 940,9 млн. рублей или на 97,2 % от плана на год (968,0 млн. рублей). Информация в разрезе организаций приведена в таблице 2.

Всего за 2012 год финансирование мероприятий по обеспечению инженерной инфраструктурой территорий, предназначенных для жилищного строительства, в рамках Программы составило 2 429,0 млн. рублей или 97,9 % к плану на год (2 481,5 млн. рублей), в том числе:

- за счет средств бюджета автономного округа – 2 131,2 млн. рублей или 98,3 % от плана на год (2 167, 6 млн. рублей);

- за счет средств бюджетов муниципальных образований – 297,8 млн. рублей или 94,9 % к плану на год (313,9 млн. рублей).

В рамках указанной задачи за 2012 год достигнуты следующие показатели:

- увеличилась площадь земельных участков, предоставляемых для жилищного строительства, обеспеченных коммунальной инфраструктурой в год на 136,7 га или 136,7 % от плана на год в 100 га;

- подготовка земельных участков для обеспечения годового объема вводимого жилья позволила достичь ввода жилья за год 1 021,781 тыс. кв. м или 107,6 % от плана на год в 950,0 тыс. кв. м.