Предложения

муниципального образования Сургутский район

к  реализации целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2010-2015 годы и на перспективу до 2020 года».

Предложение №1:

Рассмотреть  возможность направления экономии от торгов, выполненных работ направлять на выполнение иных энергосберегающих мероприятий в рамках заключенных соглашений. Необходимо в соглашениях между муниципальными образованиями и Правительством ХМАО–Югры предусмотреть данный пункт, конкретизировав виды работ.

Пример:

Выделенные округом в 2012 году средства на сумму 14 млн. 630 тыс.руб. (Согласно заключенных соглашений от 24.02.2012г. № 8-ЭО и от 25.05.2012 года № 14-пу между Ханты-Мансийским автономным округом и муниципальным образованием Сургутский район) направлены на:

- Проведение обязательных энергетических обследований на 64 муниципальных объектах на сумму 7 млн. 306 тыс.руб.

-  Оснащение 145 объектов муниципальной собственности (казенных учреждений, помещения, сдаваемые в аренду) приборами учёта энергетических ресурсов.

Из выделенных на энегроаудит средств на сумму 7 млн. 306 тыс.руб., фактически освоено 4 млн. 486 тыс.руб.

2 млн. 820 тыс.руб. – это экономия от торгов, заключённых договоров, контрактов на проведение энергоаудита.  Энергоаудит выполнен на 100%.

Предусмотреть возможность использования экономии на иные энергосберегающие мероприятия. Учреждения (школы, детские сады) обращались с просьбой разрешить использовать средства на мероприятия, прописанные в паспорте энергообследования (результат энегоаудита).

Предложение №2:

Рассмотреть возможность упрощения  процедуры внесения изменений в программные мероприятия.

Пример:

На расчетный период предусмотрено программой выполнение работ по «Замене сетевых насосов на котельных №16 г.п. Белый Яр».

Вышло из строя оборудование. Предприятие  выполнило работы за счёт собственных средств. Появилась необходимость выполнения иных энергосберегающих работ. Возможно, решением комиссии зафиксировать факт сбоя работы оборудования, указав на какие виды работ, возможно, перенаправить средства. После выхода протокола рассмотреть возможность проведения муниципального заказа на новые виды работ, параллельно вносить изменения в программу.

Предложение №3:

Рассмотреть возможность расширения перечня работ по популяризации энергосберегающих мероприятий среди населения, учащихся и т.д..

Пример:

С целью повышения популяризации энергосбережения среди подрастающего поколения в МОУ «ЛСОШ№5» г.п. Лянтор в феврале 2011г. был проведен конкурс «Наша теплая школа».  Целью данного мероприятия было  воспитание у ребят культуры энергопользования,  развитие навыков экологически устойчивого стиля жизни, выяснение того, сколько можно сэкономить электроэнергии и воды, если в течение учебного дня бережно относиться к ресурсам, а также выявление и поддержка талантливых детей и  молодежи. В рамках данного мероприятия были проведены конкурсы чтецов, лучших рисунков, поделок и макетов, видеороликов и т.д. Такие мероприятия помогают привить детям, а через них и родителям осознания необходимости экономии энергоресурсов.

Заместитель председателя комитета ЖКХ, ТиС

_______________Чурикова Оксана Геннадиевна

тел. 8 (3462)  тел.526-035