Итоги реализации

целевой программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие транспортной системы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2011-2013 годы и на период до 2015 года»

в 2013 году.

Развитие транспортной системы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2013 году осуществлялось в рамках мероприятий целевой программы автономного округа «Развитие транспортной системы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2011 – 2013 годы и на период до 2015 года», реализация которой завершилась в 2013 году.

1. Целью программы является развитие современной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса для населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

Основные задачи:

- Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг.

- Обновление, модернизация, повышение уровня технического состояния парка транспортных средств, оборудования и инфраструктуры транспортных предприятий.

- Совершенствование системы управления в транспортном комплексе.

- Строительство, реконструкция и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения.

- Сохранность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, включая ремонт и содержание автомобильных дорог, информационное обеспечение.

- Устройство и содержание зимних автомобильных дорог и ледовых переправ общего пользования межмуниципального значения.

- Научно-техническое обеспечение дорожного хозяйства

В составе целевой программы 6 подпрограмм:

1) «Общепрограммные мероприятия»

2) «Автомобильный транспорт»

3) «Гражданская авиация»

4) «Внутренний водный транспорт»

5) «Железнодорожный транспорт»

6) «Автомобильные дороги»

2. На реализацию мероприятий целевой программы в 2013 году предусмотрено 13 744,2 млн.руб., в том числе:

- за счет средств бюджета автономного округа – 6 874,3 млн. рублей;

- за счет средств бюджетов муниципальных образований – 89,2 млн. рублей;

- за счет средств программы «Сотрудничество» - 6 388,7 млн. рублей;

- за счет внебюджетных средств – 392,0 млн. рублей.

Исполнение программы в 2013 году составило 13 285,8 млн. рублей, или 96,7%  к плану, в том числе:

- за счет средств бюджета автономного округа -  6 451,1 млн. рублей, или 93,8%;

- за счет средств местных бюджетов – 169,6 млн. рублей, или 190,1%;

- за счет средств программы «Сотрудничество» - 6 147,2 млн. рублей, или 96,2%;

- за счет внебюджетных средств – 517,9 млн. рублей, или 132,1%.

В том числе:

Подпрограмма «Автомобильный транспорт»

На реализацию мероприятий подпрограммы предусмотрено 197,1 млн. рублей, в том числе:

- средства бюджета автономного округа – 167,1 млн. рублей;

- средства программы «Сотрудничество» - 30,0 млн. рублей.

Исполнение по подпрограмме составило 204,6 млн. рублей, или 103,8% к плану, в том числе:

- средства бюджета автономного округа – 174,6 млн. рублей, или 104,5%;

- средства по программе «Сотрудничество» - освоены в полном объеме.

В рамках подпрограммы:

- За счет средств бюджета автономного округа предоставлена субсидия предприятиям автомобильного транспорта на возмещение убытков от перевозки пассажиров в пригородном и межмуниципальном сообщении по 67 маршрутам в целях снижения стоимости проезда для населения. Средний процент удешевления стоимости проезда составляет 64%.

2. За счет средств программы «Сотрудничество» приобретены 12 единиц автобусов с целью замены транспортных средств со степенью износа 100% и сроком эксплуатации более 7 лет, задействованных для пассажирских перевозок на пригородных и межмуниципальных маршрутах.

Подпрограмма «Гражданская авиация»

На реализацию мероприятий подпрограммы предусмотрено 1 090,8 млн. рублей, в том числе:

- средства бюджета автономного округа – 757,6 млн. рублей;

- средства по программе «Сотрудничество» - 296,2 млн. рублей;

- внебюджетные средства – 37,0 млн. рублей.

Исполнение по подпрограмме составило 1 089,9 млн. рублей, или 99,9% к плану, в том числе:

- средства бюджета автономного округа и внебюджетные средства исполнены в полном объеме;

- средства по программе «Сотрудничество» - 295,4 млн. рублей, или 99,7%;

В рамках подпрограммы:

- За счет средств бюджета автономного округа:

- увеличен уставный капитал аэропорта г.Нягань;

- предоставлена субсидия предприятиям воздушного транспорта в целях удешевления межмуниципального сообщения на территории автономного круга по 26 маршрутам и возмещения убытков от основной деятельности аэропортов, находящихся в собственности автономного округа. Средний процент удешевления стоимости проезда составляет 50%;

-  осуществлялось финансирование государственной экспертизы проекта «Реконструкция аэропорта г.Нижневартовск» и проектно-изыскательских работ по проекту «Аэропорт г.Ханты-Мансийск (реконструкция искусственных покрытий и инженерной инфраструктуры)»

- За счет средств программы «Сотрудничество»:

- произведена поставка специализированной техники и оборудования для 4-х аэропортов автономного округа;

- предоставлена субсидия авиакомпании в целях удешевления стоимости авиабилетов на пассажирских авиарейсах между городами и районными центрами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и г. Тюмень. по 10 маршрутам. Средний процент снижения тарифов для населения составляет 32%.

3. За счет внебюджетных средств:

- выполнены работы по реконструкции объектов инфраструктуры аэропорта г.Нижневартовск.

Подпрограмма «Внутренний водный транспорт»

На реализацию мероприятий подпрограммы предусмотрено 831,4 млн. рублей, в том числе:

- средства бюджета автономного округа – 319,5 млн. рублей;

- средства по программе «Сотрудничество» - 511,9 млн. рублей.

Исполнение по подпрограмме составило 816,3 млн. рублей, или 98,2%, в том числе:

- средства бюджета автономного округа – 310,5 млн. рублей, или 97,2%;

- средства по программе «Сотрудничество» - 505,8 млн. рублей, или 98,8%.

В рамках подпрограммы:

- За счет средств бюджета автономного округа:

- предоставлена субсидия предприятиям водного транспорта на возмещение убытков от пассажирских перевозок в межмуниципальном сообщении на территории автономного округа по 13 маршрутам в целях снижения стоимости проезда для населения. Средний процент удешевления стоимости проезда составляет 86%;

- осуществлено содержание и обслуживание навигационной обстановки на водных путях на территории автономного округа, в целях обеспечения безопасной работы скоростного пассажирского флота;

- проведены дноуглубительные работы на протоках Самаровская и Алешкинская, а так же в затоне для зимнего отстоя пассажирского флота в целях обеспечения безопасности судоходства.

2. За счет средств программы «Сотрудничество»:

- предоставлена субсидия ОАО «Северречфлот» для организации и удешевления стоимости проезда пассажиров внутренним водным транспортом по маршруту Тобольск – Ханты-Мансийск – Салехард, на участке Ханты-Мансийск - Березово. Средний процент снижения тарифов для населения составляет 65,6%.

- осуществлялись строительно-монтажные работы на объекте «Авторечвокзал в пгт.Березово», введены в эксплуатацию пассажирский и паромный причалы;

- проведены проектно-изыскательские работы по объекту «Строительство причальной стенки в пгт.Приобье»;

- осуществлена поставка 10 мобильных пассажирских павильонов для ожидания судов;

- осуществлена поставка 10 плавучих стоечных понтонов для ожидания пассажирами судов;

- осуществлена поставка 10 двигателей для скоростных пассажирских судов;

- осуществлена поставка наплавного моста для сооружения переправы через р.Ах Кондинского района;

Подпрограмма «Железнодорожный транспорт»

На реализацию мероприятий подпрограммы предусмотрено 160,1 млн. рублей, в том числе:

- средства бюджета автономного округа – 134,6 млн. рублей;

- средства по программе «Сотрудничество» - 25,5 млн. рублей.

Исполнение по подпрограмме составило 141,6 млн. рублей, или 88,5%, в том числе:

- средства бюджета автономного округа – 127,1 млн. рублей, или 94,4%;

- средства по программе «Сотрудничество» - 14,5 млн. рублей, или 57%.

В рамках подпрограммы:

- За счет средств бюджета автономного округа:

- предоставлена субсидия предприятиям железнодорожного транспорта на возмещение потерь в доходах, возникших при перевозке пассажиров и багажа в пригородном сообщении на территории автономного округа по 8 маршрутам в целях снижения стоимости проезда и возмещение убытков от содержания и эксплуатации молоинтенсивного участка железной дороги, расположенной на территории автономного округа. Средний процент удешевления стоимости проезда составляет 75%;

- осуществлено субсидирование предприятий железнодорожного транспорта на возмещение потерь в доходах, возникших при предоставлении региональных льгот по оплате проезда железнодорожным транспортом в пригородном сообщении детям в возрасте от 5 до 7 лет в размере 75% от действующего тарифа и обучающимся в размере 50% от действующего тарифа;

2. За счет средств программы «Сотрудничество»:

- проводились строительно-монтажные работы по объекту «Железнодорожный вокзал на станции г.Нягань».

Подпрограмма «Автомобильные дороги»

На реализацию мероприятий подпрограммы предусмотрено 11 464,8 млн. рублей, в том числе:

- средства дорожного фонда автономного округа – 5 495,4 млн. рублей;

- средства муниципальных бюджетов – 89,2 млн. рублей;

- средства по программе «Сотрудничество» - 5 525,2 млн. рублей;

- внебюджетные средства – 355,0 млн. рублей.

Исполнение (финансирование) по подпрограмме составило 11 033,4 млн. рублей, или 96%, в том числе:

- средства дорожного фонда автономного округа – 5 081,3 млн. рублей, или 93%;

- средства муниципальных бюджетов – 169,6 млн. рублей, или 190%;

- средства по программе «Сотрудничество» - 5 301,5 млн. рублей, или 96%;

- внебюджетные средства – 481,0 тыс. рублей, или 135%.

Выполнение (выполненный объем работ) по подпрограмме составило 11 360,3 млн. рублей, или 99%, в том числе:

- средства дорожного фонда автономного округа – 5 383,5 млн. рублей, или 98%;

- средства муниципальных бюджетов – 169,6 млн. рублей, или 190%;

- средства по программе «Сотрудничество» - 5 326,2 млн. рублей, или 96%;

- внебюджетные средства – 481,0 тыс. рублей, или 135%.

В связи с не полным поступлением в бюджет автономного округа налоговых доходов, формирующих дорожный фонд автономного округа, по состоянию на 1 января 2014 года по итогам исполнения подпрограммы «Автомобильные дороги» в рамках финансирования региональных автодорог сложилась кредиторская задолженность в сумме 432 млн. рублей.

Выполнение мероприятий по подпрограмме «Автомобильные дороги» позволило в 2013 году:

1. Ввести в эксплуатацию законченных строительством 126,74 км автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, из них:

1.1. За счет средств дорожного фонда автономного округа 30,48 км, в том числе:

26,7 км - автомобильная дорога подъезд к пос. Тундрино;

3,78 км - подъезд к д. Ушья от автомобильной дороги г. Урай - с. Шаим;

1.2. За счет средств программы «Сотрудничество» 96,26 км, в том числе:

65,86 км - автомобильная дорога "Югорск - Советский - Верхний Казым - Надым (до границы ХМАО) на участке Андра - Верхний Казым - Надым (до границы ХМАО) км 660 - км 747" (участки км 684 – 698 км, км 698 – км 714, м 714 - км 726, км.726 - км 747);

30,4 км - автомобильная дорога «г.Тюмень - п. Нижняя Тавда - п.Междуреченский - г. Урай - г. Нягань - п. Приобье» на участке «г.Тюмень - п. Нижняя Тавда - п.Междуреченский. II очередь: IX пусковой комплекс: Тынкуль – Мортка».

2. Ввести в эксплуатацию законченных реконструкцией 57,3 км автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения за счет средств программы «Сотрудничество», в том числе:

42,96 км - Реконструкция участка автомобильной дороги г.Сургут - г.Когалым - граница Ханты-Мансийского автономного округа -Югры на участке км 59  - км 125, в том числе мосты;

0,895 км - Реконструкция автомобильной дороги г. Нефтеюганск - Мамонтово, км 21 - км 22;

- 13,45 км - Реконструкция подъездной автомобильной дороги к г. Белоярский на автомобильной дороге "п. Андра - п. Верхний Казым - граница ХМАО" км 20 - км 36.

3. Закончить ремонтом 9,16 км автомобильных дорог, в том числе:

г. Радужный – пгт. Новоаганск на участке км 4+830 – км 9+920 – 4,51 км;

г. Нягань – пгт. Талинка на участке км 15 - км 20 – 4,65 км.

4. Выполнить работы по устройству и содержанию зимних автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения 2 560,2 км, из них ледовые переправы – 17,1 км.

5. Выполнить работы по содержанию 2 635,1 км автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения.

6. Обеспечить прирост количества населенных пунктов, обеспеченных круглогодичной связью с сетью дорог с твердым покрытием, на 3 ед. (пос. Тундрино и п. Высокий Мыс Сургутского района, д. Ушья Кондинского района).

7. Завершить строительством и реконструкцией 13,7 км и отремонтировать 370 тыс. кв.м автодорог общего пользования местного значения с привлечением субсидии местным бюджетам в размере 987,8 млн. рублей.

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ

В результате реализация мероприятий программы в 2013 году достигнуты следующие непосредственные показатели:

1. Объем перевезенных пассажиров автобусами общего пользования в межмуниципальном и пригородном сообщении составил 2 147,6 тыс. человек при плановом значении 2 230 тыс. человек, или 96,3%.

2. Уровень износа парка автобусов составил 63% при плановом показателе 61%. Снижение показателя объясняется недостаточным количеством приобретаемых автобусов  к общей фактической потребности к замене.

3. Количество отправленных пассажиров из аэропортов автономного округа составил 1 382 тыс. человек при плановом значении 1 096,0 тыс. человек, или 126,1%.

4. Объем пассажирских перевозок внутренним водным транспортом на территории автономного округа составил 318 тыс. человек при плановом значении 295 тыс. человек, или 107,8%.

5. Объем пассажирских перевозок железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории автономного округа составил 306,2 тыс. человек при плановом показателе 290,0 тыс. человек, или 105,6%.

6. Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения на конец года составила 2 635,1 км при плановом показателе 2 722,5 км.

7. Протяженность региональных дорог с капитальным типом покрытия на конец года составила  2 445,5 км, при плановом значении 2 541,8 км.

Достижение конечных результатов характеризуется следующими показателями:

- Транспортная подвижность населения на автотранспорте общего пользования, как отношение количества перевезенных пассажиров к численности постоянного населения автономного округа, составила 26% при плановом значении 29,3%;

- Транспортная подвижность населения воздушным транспортом составила 0,87%, при плановом значении 0,71%;

- Транспортная подвижность населения железнодорожным транспортом составила 0,19%, при плановом значении 0,189%;

- Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, приходящаяся на 1000 чел. населения составила 1,72 км/1000 чел., при плановом значении 1,73 км/1000 чел.;

- Плотность сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения на 1000 кв. км территории составила 5,11 км/1000 кв.км, при плановом значении 5,12 км/1000 кв.км;

- Прирост количества населенных пунктов автономного округа, обеспеченных постоянной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения по дорогам с твердым покрытием в отчетном году составил 3 ед., при плановом значении 4 ед.

- Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, работающих в режиме перегрузки составила 324,898 км/11,9 %, при плановом значении 324,4 км./11,9%.

- Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям составил 4 % к 2011 году, при плановом показателе 4,81 %;

- Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального  значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения 18,16 % при плановом показателе 16,3 %.