**Годовой отчет о ходе реализации и эффективности мероприятий государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014 – 2020 годы» за 2015 год**

***1. Описание изменений в сфере жилищно-коммунального комплекса и энергетики, положение в отрасли и влияние на социально-экономическое развитие автономного округа в 2015 году***

Жилищно-коммунальный комплексявляется одной из важнейших отраслей социально-экономической сферы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Проводимая в регионе государственная политика по реформированию и развитию жилищно-коммунального хозяйства основана на программно-целевом подходе и направлена на создание условий для обеспечения населения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства, обеспечения потребителей электрической энергии надежным и качественным электроснабжением, а также повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

С целью реализации данных направлений в соответствии с постановлением Правительства автономного округа от 12 июля 2013 года N 247-п "О государственных и ведомственных целевых программах Ханты-Мансийского автономного округа - Югры", распоряжением Правительства автономного округа от 24 июня 2013 года N 321-рп "О перечне государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры", Правительством автономного округа утверждена государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014 - 2020 годы" (далее - Государственная программа). Департамент жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее – Департамент) является ответственным исполнителем государственной программы. Органами местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры утверждены аналогичные программы и предусмотрены в местных бюджетах средства на их реализацию, утвержден порядок их расходования.

Основные направления деятельности Департамента в жилищно-коммунальной сфере базируются на решении приоритетных задач для обеспечения устойчивого и динамичного повышения качества жизни населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за счет увеличения доли населения, обеспеченного благоустроенным жильем и качественными коммунальными услугами.

Основные приоритеты среднесрочной и долгосрочной экономической политики Правительства автономного округа, прогноз социально-экономического развития отрасли на период до 2030 года закреплены программой социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Реализуются мероприятия "дорожной карты", исполнение которых влияют на решение задач, поставленных в Указах Президента Российской Федерации в части развития жилищно-коммунального комплекса и конкуренции на данном рынке услуг. Продолжена реализация мероприятий «Программы капитального ремонта общего и имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», утвержденной постановлением Правительства автономного округа от 25.12.2013 года № 568-п. Продолжена деятельность Югорского оператора, созданного в целях организации и обеспечения своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, в том числе финансового обеспечения, формирования средств и имущества для такого ремонта на территории автономного.

Определен перечень показателей, обеспечивающих долгосрочную макроэкономическую стабильность, проводится системный мониторинг целевых показателей, установленных Указами Президента Российской Федерации, а также перечень показателей, обеспечивающих долгосрочную макроэкономическую стабильность.

В 2015 году наблюдалась положительная динамика повышения качества предоставляемых населению жилищно-коммунальных услуг и обеспечения потребителей надежным и качественным электроснабжением. Проведены мероприятия по установке систем доочистки питьевой воды, завершены работы: реконструкция водозабора № 1 пгт. Междуреченский Кондинского района, реконструкция водозабора «Северный» в г. Ханты-Мансийске, строительно-монтажные работы по объектам канализационно-очистные сооружения в г. Нефтеюганске, модернизация станции обезжелезивания в г. Нефтеюганске, строительство теплотрассы в Нижневартовске, строительство и реконструкция канализационных очистных сооружений в г. Югорске,  строительство сетей газоснабжения в г. Нягань, строительство цеха механического обезвоживания осадка станции очистки воды г. Нягань, строительство водозабора в п. Большие Леуши Октябрьского района, строительство газопровод к котельной с. Каменное Октябрьского района, разработка проектно-сметной документации по реконструкции канализационных очистных сооружений г. Урай и водоочистных сооружений в д. Ярки Ханты-Мансийского района.

С опережением графика подрядной организацией осуществляется строительство сетей газоснабжения в пгт. Зеленоборск Советского района, произведена замена и капитальный ремонт 84 169 метров газопроводов, систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, отремонтирована 36 единиц котлового оборудования. На основании чего в целом можно говорить об улучшении положения в отрасли по итогам за 2015 год.

***2. Финансирование программных мероприятий в разрезе источников финансирования (анализ структуры и динамики источников финансирования – федеральный бюджет, бюджет автономного округа, бюджеты муниципальных образований автономного округа, иные внебюджетные источники).***

Общий объем финансирования Государственной программы в 2015 году составил 9 620 880,5 тыс. рублей, в том числе:

- федеральный бюджет 43 638,1 тыс. рублей;

- бюджет автономного округа 3 759 428,6 тыс. рублей;

- местный бюджет 476 156,1 тыс. рублей (в том числе привлеченные средства от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории автономного округа 20 000,0 тыс. рублей);

- иные внебюджетные источники 5 341 657,7 тыс. рублей.

В том числе в Государственной программе предусмотрены средства в инвестиции в объекты государственной и муниципальной собственности в объеме 1 622 612,9 тыс. рублей на 2015 год, из которых бюджет автономного округа составляет 1 175 742,9 тыс. рублей, местный бюджет 81 882,0 тыс. рублей (в том числе привлеченные средства от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории автономного округа 20 000,0 тыс. рублей), иные внебюджетные источники 364 988,0 тыс. рублей. Реализация данного мероприятия производится в соответствии с постановлением Правительства автономного округа от 23 декабря 2010 года № 373-п «О порядке формирования и реализации Адресной инвестиционной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».

Таблица 1

Структура инвестиций по источникам финансирования

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **% от общего объема инвестиций** | **2012 год** | **2013 год** | **2014 год** | **2015 год** | **2016 год** |
| привлеченные средства, в т. ч. средства предприятий | 20,7 | 26,3 | 27,0 | 28,6 | 29,0 |
| бюджетные средства | 79,3 | 73,7 | 73,0 | 71,4 | 71,0 |

Анализируя данную таблицу можно сказать об активизации процессов привлечения инвестиционных ресурсов органами местного самоуправления муниципальных образований автономного округа, что свидетельствует о росте доли инвестиционных ресурсов в общем объеме капитальных вложений в объекты коммунального комплекса.

По результатам работы за 2015 год на реализацию мероприятий Государственной программы выделено всего 9 538 030,6 тыс. рублей, исполнение составило 99,1 %, в том числе по источникам финансирования:

- *за счет средств федерального бюджета* 6 063,1 тыс. рублей, что составляет 13,9 % от запланированных средств, предоставленных как финансовая поддержка из средств Государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на реализацию региональной программы на проведение капитального ремонта многоквартирных домов;

- *за счет средств бюджета автономного округа* 3 729 476,5 тыс. рублей, исполнение 99,2 %;

- *за счет средств местного бюджета* 477 891,7 тыс. рублей, перевыполнение 100,4 % (в том числе привлеченные средства от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории автономного округа 20 000,0 тыс. рублей, исполнение 100%);

- *за счет иных внебюджетных источников* 5 329 227,4 тыс. рублей, исполнение 99,8 %.

В структуре финансирования мероприятий Государственной программы соблюдается 95 % и 5 %, 99 % и 1 %, 60 % и 40 % уровень софинансирования из бюджета автономного округа и местных бюджетов муниципальный образований автономного округа.

Диаграмма 1

Диаграмма показывает, что объем средств 31,5 % направлен на вложения в реконструкцию, расширение, модернизацию и строительство 14 объектов водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения в 10 муниципальных образованиях автономного округа, в том числе начато проектирование 1 объекта водоснабжения и завершено строительство 9 объектов. 55,0 % средств было направлено в муниципальные образования на: капитальный ремонт (с заменой) газопроводов, систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду, в том числе с применением композитных материалов; оказание поддержки местным бюджетам в возмещении части затрат на оплату за энергоресурсы; софинансирование расходов муниципальных образований на разработку схем водоснабжения и водоотведения автономного округа. 13,4 % средств было направлено на научные, исследовательские и технологические разработки, закуплена дизель-генераторная установка, обеспечено хранение и содержание резервов материальных ресурсов, направлено на обеспечение деятельности Департамента и на другие цели.

***3. Результаты реализации государственной программы (выполнение программных мероприятий, достижение ключевых показателей). Решение задач и достижение целей.***

Целями реализации Государственной программы являются: повышение надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг; обеспечение потребителей электрической энергии надежным и качественным электроснабжением; повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов; реализация единой государственной политики и нормативно-правового регулирования в жилищно-коммунальном комплексе и энергетике. Достижение целей Государственной программы определяется целевыми значениями показателей Государственной программы. Перечень показателей и предварительные данные по фактическому достижению показателей за 2015 год представлены в Приложении 3.

По итогам за 2015 год исполнение плановых значений целевых показателей Государственной программы по предварительным данным составило 100 %.

В 2015 году особое внимание уделялось на реализацию мероприятий, направленных на реконструкцию, модернизацию, строительство объектов коммунального комплекса. Выделены дополнительные средства на предоставление субсидии бюджетам муниципальных образований автономного округа на капитальный ремонт (с заменой) газопроводов, систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду. В результате реализации данных мероприятий общая протяженность сетей, на которых проведен капитальный ремонт составила 84 169 метра, отремонтировано 36 единица котлового и прочего оборудования, осуществлена реконструкция, расширение, модернизация и строительство 14 объектов водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения в 10 муниципальных образованиях автономного округа, в том числе начато проектирование 1 объекта водоснабжения и завершено строительство 9 объектов.

По результатам исполнения мероприятия по предоставлению субсидии на капитальный ремонт (с заменой) газопроводов, систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду позволило пройти отопительный период 2015-2016 г.г. без технологических отказов и нарушения сбоев в предоставлении жилищно-коммунальных услуг населению автономного округа.

Уровень газификации городов Югры – 100%, что превышает среднероссийский показатель на 29,7%, при этом уровень газификации сельских населенных пунктов ежегодно увеличивается. По итогам 2015 года данный показатель составил 44,2 %, что соответствует среднероссийским показателям. Распоряжением Правительства автономного округа от 30 апреля 2014 года № 201-рп «Об утверждении Генеральной схемы газоснабжения и газификации Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» утверждена актуализированная Генеральная схема газоснабжения и газификации Югры, предусматривающая газификацию 73 населенных пунктов автономного округа в перспективе до 2030 года.

По итогам 2015 года общая оснащенность жилого фонда на территории автономного округа общедомовыми приборами учета энергоресурсов – 99,6 %, индивидуальными – 96,7 %. Оснащенность общедомовыми приборами учета по отношению к 1 января 2015 года увеличилась на 4,3 % индивидуальными – на 2,1 %. В 2015 собственниками жилья было установлено свыше 77,5 тысячи приборов учета.

В 2015 году предоставлена субсидия на приобретение и установку приборов учета энергоресурсов 121 гражданам на общую сумму 292,6 тыс. рублей (установлены: индивидуальные приборы учета холодной и горячей воды - 109 шт., общедомовые – 120 шт.).

На 1 января 2016 года оснащение приборами учета бюджетных организаций автономного округа по всем видам ресурсов составляет 100% было установлено более 10 тыс. приборов учета.

По результатам предварительного анализа показателей в бюджетной сфере определено, что общая экономия энергетических ресурсов за 2015 годы составила 3 %, а в жилищной сфере 1,5 % в сопоставление с базовым периодом 2013 года.

Доля населенных пунктов автономного округа, обеспеченных централизованным электроснабжением достигла по итогам 2015 года 76,5 % от общего количества населенных пунктов автономного округа, что соответствует плановому значению данного показателя.

Средний срок подключения энергопринимающих устройств потребителей (до 150 кВт) к энергетическим сетям в 2015 году составил 35 дней, что на 10 дней быстрее чем плановое значение данного показателя для автономного округа (45 дней).

По итогам за 2015 год в целом по показателям достигнуты плановые значения и в 2016 году планируется дальнейшая работа по улучшению показателей реализации Государственной программы и достижению установленных плановых годовых значений. В части энергосбережения и повышения энергоэффективности автономного округа в 2015 году запланирован перевод на централизованное электроснабжение 3 населенных пунктов автономного округа. Таким образом доля населенных пунктов, входящих в зону централизованного электроснабжения автономного округа составит 78%, а общее количество населенных пунктов с централизованным электроснабжением достигнет 161. В жилищно-коммунальном комплексе будет продолжена реализация мероприятий по замене ветхих сетей, что приведет к увеличению данного показателя.

Для поддержки предприятий, привлекающих кредитные ресурсы на погашение задолженности за энергоресурсы, Правительством Югры принято подготовленное Департаментом распоряжение об оказании господдержки 5 предприятиям муниципальных образований Пыть-Яха, Сургута, Урая, Березовского и Советского районов (на погашение задолженности в 2014-2015 годах предприятиями направлено 620,9 млн. рублей привлеченных ресурсов). Фактический объем господдержки в 2015 году – 20,6 млн. рублей или 100% от заявленного (95% от плана на 2015 год).

В целях модернизации, строительства, реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры автономного округа в 2015 году привлечены внебюджетные средства в размере 496,0 млн. рублей, в том числе 385,0 млн. рублей по Соглашениям между Правительством Югры и хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на территории автономного округа (ОАО "НК "Роснефть", ОАО "НК "Лукойл", ОАО "Сургутнефтегаз",ОАО "Газпром").

По состоянию на 01.01.2016 в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре создана вся необходимая нормативная база, регулирующая работу системы капитального ремонта, создан региональный оператор – Югорский фонд капитального ремонта многоквартирных домов, приняты и реализуются обязательства по оказанию государственной поддержки для проведения капитального ремонта за счет средств бюджета автономного округа, как собственно для софинансирования части стоимости работ, так и предоставления субсидий и компенсаций малоимущим гражданам и гражданам из числа льготных категорий по оплате взносов на капитальный ремонт.

Постановлением Правительства автономного округа от 11.12.2015  
№ 459-п внесены изменения в региональную программу капитального ремонта, постановлением Правительства автономного округа от 11.12.2015 № 458-п внесены изменения в краткосрочный план реализации программы капитального ремонта.

В окружную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на период с 2014 по 2043 годы включены 6 632 многоквартирных дома, в которых проживают более 400 тысяч семей.

Краткосрочный план реализации программы на период 2014-2016 годов включает ремонт 1036 домов на общую сумму 6,3 млрд. рублей. В краткосрочный план были включены дома, введенные в эксплуатацию до 1996 года.

***4. Реализация программных мероприятий соисполнителями, в том числе муниципальными образованиями автономного округа.***

В процессе реализации мероприятий Государственной программы осуществлялось активное сотрудничество с муниципальными образованиями Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Общий объем средств по мероприятиям Государственной программы, по которым соисполнителями выступили муниципальные образования автономного округа составил всего 5 932 090,0 тыс. рублей.

С целью реализации мероприятий Государственной программы, в муниципальных образованиях автономного округа, как соисполнителей, разработаны и утверждены муниципальные программы в сферах жилищно-коммунального комплекса и энергетики, где предусмотрены средства местных бюджетов на их реализацию в части софинансирования, разработаны и утверждены порядки.

В процессе реализации мероприятия «Капитальный ремонт многоквартирных домов» органами местного самоуправления городских округов и муниципальных районов автономного округа разработаны и утверждены краткосрочные планы реализации программы и заключены соглашения с Югорским оператором.

***5. Наличие, объемы и состояние объектов незавершенного строительства.***

Государственной программой утвержден перечень объектов капитального строительства, которое осуществляется в процессе реализации мероприятий в разрезе источников финансирования.

Всего в 2015 году в объекты муниципальной собственности инвестировано 1 724 474,5 тыс. рублей, в том числе:

-за счет средств бюджета автономного округа 1 175 568,4 тыс. рублей;

-за счет средств местных бюджетов 72 906,1 тыс. рублей (в том числе привлеченные средства от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории автономного округа в объеме 20 000,0 тыс. рублей);

-за счет иных внебюджетных источников 476 000,0 тыс. рублей.

Таблица 2

Перечень незавершенных строительством объектов

|  |  |
| --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта** |
| **Объекты, незавершенные строительством, софинансирование которых продолжится в 2016 году** | |
| 1 | Газификация пгт. Высокого (г. Мегион) |
| 2 | Реконструкция 4-х КНС в п.Высокий (г. Мегион) |
| 3 | Бытовая канализация г. Нягани. ГКНС и КОС г. Нягань с доведением производительности КОС до 27 000 куб.м./сут. |
| 4 | Газоснабжение пгт. Зеленоборск Советского района |
| 5 | ВОС на 200 куб/сут. в пгт. Луговой Кондинского района |
| 6 | Реконструкция и расширение водоочистных сооружений п.Нижнесортымский с 3200 на 7000 м3/сутки Сургутского района |
| 7 | Обеспечение водоснабжением г. Белоярский (ПИР) |
| 8 | Реконструкция ВОС-1 (2 очередь) г. Пыть-Ях |
| **Объекты, завершенные строительством, софинансирование которых завершено в 2015 году, но не введены в эксплуатацию** | |
| 9 | Канализационно-очистные сооружения производительностью 50 000 м3/сутки в городе Нефтеюганске (1-й этап строительства) |
| 10 | Расширение канализационных очистных сооружений в городе Югорске |
| 11 | Модернизация нежилого строения станции обезжелезивания, г. Нефтеюганск, 7 микрорайон |

В 2015 году на условиях софинансирования из бюджета автономного округа осуществлялось строительство 14 объектов водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения в 10 муниципальных образованиях автономного: г. Нефтеюганск, г. Нижневартовск, г. Нягань, г. Пыть-Ях, г. Урай, г. Югорск, Кондинский, Октябрьский, Советский и Ханты-Мансийский районы. Начато проектирование 1 объекта водоснабжения и завершено строительство 9 объектов.

По итогам 2015 года на территории автономного округа осталось незавершенных строительством 4 объекта водоотведения, газоснабжения в Нягани, Мегионе, Советском районе. В 2016 году на строительство (завершение) данных объектов предусмотрены средства окружного бюджета в размере 515 036,0 тыс.рублей.

***6. Размещение заказов и выполнение заключенных государственных контрактов.***

По итогам за 2015 год Департаментом заключено и исполнено 59 государственных контрактов на общую сумму 48 536,5 тыс. рублей, согласно утвержденному плану – графику размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг. В том числе с применением конкурентных способов закупок на сумму 47 083,1 тыс. рублей. Основными способами размещения заказа являлись: запрос котировок, открытый конкурс, электронный аукцион, запрос предложений, единственный поставщик с соблюдением положений Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». Сумма экономии по заключенным государственным контрактам составила 9 258,3 тыс. рублей. По «опережающим закупкам» заключено контрактов на сумму 17 398,7 тыс. рублей, которые будут исполнены в 2016 году.

***7. Анализ факторов и рисков, повлиявших на изменение результатов реализации мероприятий Государственной программы. Внутренние факторы, на которые исполнитель мог повлиять и внешние факторы, не зависящие от ответственного исполнителя.***

Во исполнение пункта 2.6 приложения № 1 постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 26 декабря 2014 года № 508-п "О мерах по реализации "Закона о бюджете Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов" в феврале 2015 года были оптимизированы расходы бюджета автономного округа по Государственной программе в сумме 4 840,0 тыс. рублей на 2015 год, 15 140,0 тыс. рублей на 2016 год, 13 168,3 тыс. рублей на 2017 год.

В Государственной программе предусмотрены средства на реализацию мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов, реализуемому в соответствии с принятым Краткосрочным планом реализации окружной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Югорский оператором (Фондом капитального ремонта многоквартирных домов). В ходе реализации данного мероприятия возникли следующие проблемы:

- недостоверные сведения о техническом состоянии МКД, предоставленные управляющими организациями и муниципальными образованиями в рамках мониторинга, послужившие исходными данными для подготовки проектной документации, вследствие чего увеличились сроки подготовки и согласования документации.

- некачественно подготовленные управляющими компаниями дефектные ведомости, на основании которых была определена сметная стоимость работ, выставленная на конкурс. В результате занижения объемов работ в отдельных случаях потребовалось проведение повторных конкурсов, что привело к увеличению сроков работ.

- дефицит подрядных организаций (условия выполнения и оплаты работ не предполагают авансовых и промежуточных платежей, не все строительные организации готовы работать на таких условиях), в том числе наличие недобросовестных подрядчиков, по вине которых были сорваны сроки выполнения работ и расторгнуты договоры, что также потребовало проведения повторных конкурсов.

- экономическая ситуация в стране, приведшая к удорожанию материалов, ресурсов, снижению доступности кредитных ресурсов в связи с повышением ставок и, как следствие, ухудшению финансового состояния подрядных организаций.

- незаинтересованность органов местного самоуправления некоторых муниципальных образований в оказании содействия Фонду в реализации программы капитального ремонта, в том числе отказ от принятия функций технического заказчика, строительного контроля.

- не предоставление собственниками помещений в МКД допуска к инженерным сетям для производства работ по их замене.

В течение 2015 года при исполнении отдельных мероприятий Государственной программы, направленных поддержку частных инвестиций в жилищно-коммунальном комплексе, а также по оказанию поддержки местным бюджетам в возмещении части затрат на оплату за энергоресурсы, заявителями не соблюдались в полной мере требования порядка предоставления субсидии, в некоторых случаях заявки отсутствовали вовсе. В таких случаях предоставление субсидии не производилось.

В целях эффективного использования бюджетных средств в случаях отсутствия потребности (заявок), средства перераспределены на иные мероприятия Государственной программы с учетом их востребованности.

В условиях ограничения роста тарифов на электроэнергию снижаются объемы финансирования инвестиционных программ сетевых организаций автономного округа, что вынуждает сетевые организации сокращать расходы на строительство новых электросетевых объектов и реконструкцию существующих.

***8. Эффективность подпрограмм и отдельных мероприятий государственной программы (оценка результативности государственной программы с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию и степени достижения целей и решения задач подпрограмм и мероприятий).***

Выполнение плановых значений целевых показателей по Государственной программе по итогам за 2015 год говорит о достижении поставленных в отчетном периоде целей и задач, результативном использовании направленных на реализацию мероприятий ресурсов.

В течение 2015 году корректировка Государственной программы производилась по мере изменений, производимых в законодательстве федерального уровня и в нормативно-правовых актах Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Всего подготовлено 4 изменения в Государственную программу.

В 2015 году к зоне централизованного электроснабжения были присоединены 3 населенных пункта: Пыръях, Кышик, Зенково Ханты-Мансийского района. По итогам 2015 года общее количество населенных пунктов, присоединенных к зоне централизованного электроснабжения, достигло 158, и их доля достигла 76,5 % от общего количества населенных пунктов Югры, что соответствует плановым значениям указанных целевых показателей.

В рамках реализации мероприятий Государственной программы, направленных на строительство электросетевых объектов, в 2015 году было успешно продолжено решение задачи Государственной программы по развитию и модернизация электроэнергетической отрасли Югры. Своевременный ввод в эксплуатацию вновь построенных и реконструированных объектов электросетевого комплекса создает необходимые условия для достижения цели Государственной программы по обеспечению существующих потребителей электрической энергии надежным и качественным электроснабжением, а также подключению новых потребителей.

***9. Выводы (наиболее значимые реализованные проекты, в том числе количество и мощность введенных в 2015 году объектов капитального строительства, передовой опыт и достижения автономного округа в отрасли), предложения по повышению эффективности мероприятий государственной программы и о необходимости корректировки государственной программы.***

В целом по Государственной программе достигнуто исполнение 98,7 % к плановым значениям.

Перед Департаментом стояла важная задача, путем реализации мероприятий Государственной программы повысить эффективность, качество и надежность поставки коммунальных ресурсов, в том числе с привлечением долгосрочных частных инвестиций, что является важным аспектом новых направлений инвестиционной политики автономного округа. С этой целью привлекались частные инвестиции в модернизацию объектов жилищно-коммунального хозяйства, в соответствии с концессионными соглашениями и осуществлялись мероприятия по передаче вышеуказанных объектов в концессию. Также об активизации процессов привлечения инвестиционных ресурсов органами местного самоуправления муниципальных образований автономного округа свидетельствует рост доли инвестиционных ресурсов в общем объеме капитальных вложений. В 2015 году доля привлеченных средств составила 28,6%. Для сравнения в 2012 году показатель состоял на уровне 20,7%.

В рамках Программы газификации регионов Российской Федерации реализуемой совместно с ОАО «Газпром» в 2015 году завершено строительство объекта «Газоснабжение пгт.Зеленоборск Советского района». Введен в эксплуатацию объект «Газификация п. Кирпичный Ханты-Мансийского района».

К ключевым достижениям в коммунальной сфере в 2015 году можно отнести завершение строительства трех крупных объектов водоотведения, водоснабжения, теплоснабжения на территории автономного округа:

1. Первый этап строительства канализационно-очистных сооружений производительностью 25 000 м3/сутки в городе Нефтеюганске.
2. Реконструкция водозабора №1 производительностью 5 000 м3/сутки в пгт. Междуреченский Кондинского района.
3. Теплотрасса по ул. Кузоваткина от котельной №1 до ул. Северной города Нижневартовска.

Для обеспечения населения питьевой водой в автономном округе действуют 117 водоочистных сооружений, суммарной производительностью 632,9 тыс. куб. м. в сутки.

Для повышения качества коммунальных услуг, снижения потерь и эксплуатационных расходов в отчетном периоде Департаментом проведен анализ потребности муниципальных образований в части проведения капитального ремонта инженерных сетей. По итогам 2015 года подписаны 22 соглашения и 29 дополнительных соглашений о предоставлении субсидий на капитальный ремонт (с заменой) газопроводов, систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду. По предложению Департамента увеличены объемы субсидии 2015 года с 49,1 млн. рублей до 992,6 млн. рублей, что позволило провести капитальный ремонт (замену) газопроводов, систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения в однотрубном и двухтрубном исполнении (с одновременным переоборудованием узлов и агрегатов) протяженностью 84 169 метров.

На возмещение недополученных доходов гарантирующим поставщикам в децентрализованной зоне электроснабжения из бюджета автономного округа была оказана поддержка 7 муниципальным образованиям.

На территории автономного округа в рамках реализации инвестиционных программ электросетевых организаций за счет внебюджетных средств ведется активное строительство и реконструкция электросетевых объектов.

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на период до 2030 года, основной целью электроэнергетики в автономном округе является преодоление энергетических барьеров экономического роста за счет оптимального соотношения усилий по наращиванию энергетического потенциала и снижения потребности в дополнительных энергоресурсах за счет энергосбережения.

Приоритеты развития электроэнергетики определяются расширением и перевооружением крупных существующих электростанций, строительством новых базовых электростанций в дефицитных энергорайонах и переводом на централизованное электроснабжение большей части населенных пунктов автономного округа. Для тех территорий, где по экономическим соображениям нерационально строительство крупных электростанций и линий электропередачи, приоритетным является внедрение инновационных технологий производства электроэнергии на основе ветрогенерации и биотоплива, а также с использованием сжиженного природного и попутного нефтяного газа.

Поэтапная реализация приоритетных направлений развития электроэнергетики позволит стабилизировать обеспечение электропотребителей округа и сократить себестоимость электроэнергии, снизить тарифы для предприятий и населения, будет способствовать развитию производственной инфраструктуры.

В 2016 году планируется продолжить реализацию Государственной программы, обеспечив эффективную реализацию ее мероприятий, выделяя наиболее перспективные направления.