- ДУМА

- ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

ПЯТОГО СОЗЫВА

АППАРАТ ДУМЫ

УПРАВЛЕНИЕ ПО БЮДЖЕТУ, ЭКОНОМИКЕ И ФИНАНСАМ

ул. Мира, д. 5, г. Ханты-Мансийск, 628006    Тел.: (3467) 92-58-21 Тел./факс: 92-55-65    E-mail: dumahmao@dumahmao.ru

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

15 марта 2016 года  	                    							№ 22

Информация

о государственной программе Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016-2020 годы", об отчете о финансировании государственной программы в 2015 году

Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе -Югре на 2016-2020 годы" (далее также – Программа) утверждена постановлением Правительства автономного округа от 9 октября 2013 года № 423-п с целью повышения надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг; обеспечения потребителей электрической энергии надежным и качественным электроснабжением; повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов; реализации единой государственной политики и нормативно-правового регулирования в жилищно-коммунальном комплексе и энергетике.

В рамках Программы действуют девять подпрограмм:

Подпрограмма I. "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами";

Подпрограмма II. "Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов";

Подпрограмма III. "Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальный комплексе";

Подпрограмма IV. "Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов";

Подпрограмма V. "Обеспечение потребителей надежным и качественным электроснабжением";

Подпрограмма VI. "Повышение энергоэффективности в отраслях экономики";

Подпрограмма VII. "Обеспечение реализации государственной программы";

Подпрограмма VIII. "Содействие внедрению композиционных материалов в сфере ЖКХ";

Подпрограмма IX. "Реализация Адресной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по переселению граждан из аварийного жилищного фонда".

Объем финансирования Программы в 2015 году

в разрезе источников финансирования

млн. рублей

| Источники финансирования | Плановый объем финансирования |  |  | Фактич. объем финанси-рования | % испол-нения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Утвержд. план на начало года (изм. от 26.12.2014) | Изменения | Уточнен. план на конец года (изм. от 18.12.2015) |  |  |
| Федеральный бюджет | 37,6 | + 6,0 | 43,6 | 6,1 | 13,9 |
| Бюджет автономного округа | 2 450,1 | + 1 309,3 | 3 759,4 | 3 729,5 | 99,2 |
| Бюджеты м.о. | 337,1 | + 139,1 | 476,2 | 477,9 | 100,4 |
| Иные внебюджетные источники | 14 146,7 | - 8 805,0 | 5 341,7 | 5 329,2 | 99,8 |
| Всего | 16 971,5 | - 7 350,6 | 9 620,9 | 9 542,7 | 99,1 |

Объем финансирования мероприятий Программы, предусмотренный Законом о бюджете автономного округа на 2015 год, составляет 3 803,1 млн. рублей (Закон автономного округа № 124-оз от 27.11. 2015 года).

Фактически за счет средств бюджета автономного округа профинансировано 3 729,5 млн. рублей или 98,1% от объема средств, предусмотренных Законом о бюджете автономного округа на 2015 год.

В структуре финансирования мероприятий государственной программы наибольший объем занимают иные внебюджетные источники – 55,8% и средства бюджета автономного округа – 39,1%. На долю остальных источников финансирования приходится 5,1%.

В целом программа профинансирована на 99,1%: практически по всем источникам финансирование равномерное и составило от 99,2% (бюджет автономного округа) до 100,4% (бюджеты муниципальных образований), за исключением средств федерального бюджета – 13,9%.

В структуре исполнения государственной программы наибольший объем средств направлен:

– 55,0%  в муниципальные образования на капремонт (с заменой) газопроводов, систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду, оказание поддержки местным бюджетам в возмещении части затрат на оплату за энергоресурсы, софинансирование расходов муниципальных образований на разработку схем водоснабжения и водоотведения автономного округа;

– 31,5% на вложения реконструкцию, расширение, и модернизацию и строительство 14 объектов водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения в 10 муниципальных образованиях Югры, завершено строительство 9 объектов;

– 13,4% на научные, исследовательские и технологические разработки и др.

Объем финансирования Программы в 2015 году в разрезе подпрограмм

млн. рублей

| Наименование Подпрограмм | Утвержд. план на начало года |  | Изменения |  | Уточнен. план на конец года |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | в т.ч. бюджет авт. окр. | всего | в т.ч. бюджет авт. окр | всего | в т.ч. бюджет авт. кр. |
| Подпрограмма I. "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами"; | 1 244,1 | 1 131,1 | + 1 454,9 | + 1 068,4 | 2 699,0 | 2 199,5 |
| Подпрограмма II. "Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов"; | 162,1 | 97,9 | + 103,2 | + 99,6 | 265,3 | 197,5 |
| Подпрограмма III. "Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальный комплексе" | 117,1 | 107,1 | - 52,2 | - 42,8 | 64,9 | 64,3 |
| Подпрограмма IV. "Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов"; | 923,6 | 841,0 | + 203,5 | + 182,6 | 1 127,1 | 1 023,6 |
| Подпрограмма V. "Обеспечение потребителей надежным и качественным электроснабжением; | 3 190,8 | 105,0 | - 855,9 | + 30,5 | 2 334,9 | 135,5 |
| Подпрограмма VI. "Повышение энергоэффективности в отраслях экономики"; | 11 070,8 | 0,3 | - 8 115,1 |  | 2 955,7 | 0,3 |
| Подпрограмма VII. "Обеспечение реализации государственной программы"; | 263,0 | 167,7 | - 89,0 | - 29,0 | 174,0 | 138,7 |
| Подпрограмма VIII. "Содействие внедрению композиционных материалов в сфере ЖКХ"; |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 16 971,5 | 2 450,1 | - 7 350,6 | + 1 309,3 | 9 620,9 | 3 759,4 |

В 2015 году проведены мероприятия по установке систем доочистки питьевой воды, завершены работы:

- реконструкция водозабора № 1 пгт. Междуреченский Кондинского района;

- реконструкция водозабора "Северный" в г. Ханты-Мансийске;

- строительство канализационно-очистных сооружений в г. Нефтею-ганске;

- модернизация станции обезжелезивания в г. Нефтеюганске;

- строительство теплотрассы в г. Нижневартовске;

- строительство и реконструкция канализационных очистных сооружений в г. Югорске;

- строительство сетей газоснабжения в г. Нягань;

- строительство цеха механического обезвоживания осадка станции очистки воды г. Нягань;

- строительство водозабора в п. Большие Леуши Октябрьского района;

- строительство газопровода к котельной с. Каменное Октябрьского района;

- разработка ПСД по реконструкции канализационных очистных сооружений г. Урай;

- разработка ПСД по реконструкции водоочистных сооружений в д. Ярки Ханты-Мансийского района.

В 20015 году осуществлялось строительство сетей газоснабжения в пгт. Зеленоборск Советского района, произведена замена и капитальный ремонт 84,2 тыс. м газопроводов, систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, отремонтированы 36 ед. котлового оборудования.

По итогам 2015 года исполнение плановых значений целевых показателей Программы составило практически 100%:

1) уровень газификации:

- городов Югры составил 100%, что превышает среднероссийский показатель на 29,7%;

- сельских населенных пунктов – 44,2%, что соответствует среднероссийским показателям;

2) оснащенность жилого фонда общедомовыми приборами учета энергоресурсов – 99,6%, индивидуальными – 96,7%;

3)доля населенных пунктов Югры, обеспеченных централизованным электроснабжением – 76,5% от общего количества населенных пунктов автономного округа;

4) общая экономия энергоресурсов составила 3%, а в жилищной сфере- 1,5% и др.

Объем финансирования Программы в 2016 году

в разрезе источников финансирования

млн. рублей

| Источники финансирования | Утвержд. план на начало года (от 18.12.2015) | Изменения | Уточнен. план (изм. 19.02.2016) |
| --- | --- | --- | --- |
| Федеральный бюджет |  | + 256,8 | 256,8 |
| Бюджет автономного округа | 2 742,6 | + 387,1 | 3 129,7 |
| Бюджеты м.о. | 404,7 | + 72,0 | 476,7 |
| Иные внебюджетные источники | 14 132,2 | + 118,4 | 14 250,6 |
| Всего | 17 279,5 | + 834,3 | 18 113,8 |

Объем финансирования мероприятий Программы, предусмотренный Законом о бюджете автономного округа на 2016 год, составляет 3 489,8 млн. рублей.

Объем финансирования Программы в 2016 году в разрезе подпрограмм

млн. рублей

| Наименование Подпрограмм | Утвержд. план на начало года |  | Изменения |  | Уточненный план |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | в т.ч. бюджет авт. окр. | всего | в т.ч. бюджет авт. окр | всего | в т.ч. бюджет авт. кр. |
| Подпрограмма I. "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами"; | 1 792,0 | 1 525,8 | + 52,1 | - 35,9 | 1 844,1 | 1 489,9 |
| Подпрограмма II. "Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов"; | 158,7 | 132,2 | + 71,1 | + 64,9 | 229,9 | 197,1 |
| Подпрограмма III. "Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальный комплексе" | 152,9 | 124,7 | + 220,0 | + 235,7 | 372,9 | 360,4 |
| Подпрограмма IV. "Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов"; | 917,1 | 830,9 | + 115,1 | + 115,0 | 1 032,2 | 945,9 |
| Подпрограмма V. "Обеспечение потребителей надежным и качественным электроснабжением; | 2 406,7 |  | + 142,6 |  | 2 549,3 |  |
| Подпрограмма VI. "Повышение энергоэффективности в отраслях экономики"; | 11 702,7 | 4,3 |  |  | 11 702,7 | 4,3 |
| Подпрограмма VII. "Обеспечение реализации государственной программы"; | 149,4 | 124,8 | - 38,5 | - 13,9 | 110,9 | 110,9 |
| Подпрограмма VIII. "Содействие внедрению композиционных материалов в сфере ЖКХ"; |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма IX. "Реализация Адресной программы ХМАО-Югры по переселению граждан из аварийного жилищного фонда". |  |  | + 271,9 | + 21,2 | 271,9 | 21,2 |
| Всего | 17 279,5 | 2 742,6 | + 834,3 | + 387,1 | 18 113,8 | 3 129,7 |

В период реализации Программы с 2016 по 2020 годы предусмотрено: 1) ликвидация аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2012 года, подлежащего переселению до 1 сентября 2017 года; 2) сокращение количества многоквартирных домов, имеющих износ от 66% до 70%, с 4700 до 4450 единиц; 3) снижение доли уличных водопроводных сетей, нуждающихся в замене, с 20,1% до 19,9%; 4) снижение доли уличных канализационных сетей, нуждающихся в замене, с 17,2%до 17%; 5) увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, с 47,4% до 47,6%; 6) снижение доли уличных тепловых сетей, нуждающихся в замене, с 25,4% до 24,6%; 7) увеличение количества населенных пунктов, находящихся в зоне централизованного электроснабжения, со 158 до 161; 8) увеличение доли использования труб из композитных материалов в общем объеме замены при капитальном ремонте инженерных сетей жилищно-коммунального комплекса с 78,0% до 91%; 9) увеличение доли площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда субъекта РФ с 81,4% до 89,2%; 10) увеличение доли объектов жилищно-коммунального хозяйства государственных и муниципальных предприятий, осуществляющих неэффективное управление, переданных частным операторам на основе концессионных соглашений в соответствии с графиками, актуализированными на основании проведенного анализа эффективности управления с 0% до 100%; 11) сокращение предельного срока подключения энергопринимающих устройств потребителей (до 150 кВт) со дня поступления заявки на технологическое присоединение потребителя электроэнергии к энергетическим сетям до дня подписания акта о технологическом присоединении потребителя электроэнергии к энергетическим сетям с 45 до 40 дней; 12) снижение удельного веса проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети, не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, с 33,8% до 32,8,0%; 13) снижение энергоемкости валового регионального продукта автономного округа (для фактических и сопоставимых условий) с 28,65т.у.т./млн. руб. до 20,5 т.у.т./млн. руб..

Начальник Управления	     	                                            О.Н. Солодская

Исполнитель:

Начальник отдела по экономике и финансам

Управления по бюджету, экономике  и финансам

аппарата Думы Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры

Мосунова Оксана Витальевна

тел.: 8 (3467) 925-554.