Информация

к депутатским слушаниям на тему «О решении проблем сноса ветхого жилья в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре и переселения граждан, проживающих в непригодных для проживания помещениях, включая граждан, проживающих в балках»

Переселение граждан из жилых домов, признанных непригодными для проживания (ветхих, аварийных, фенольных) является одной из приоритетных задач государства в сфере улучшения качества жизни населения, поскольку связано с безопасностью проживания граждан.

Проблема ликвидации непригодного и аварийного жилья на территории автономного округа на сегодняшний день является одной из наиболее «острых» и характерна для всех муниципальных образований автономного округа.

По состоянию на 01.01.2012 общая площадь ветхих и аварийных жилых помещений составила 1 986,9 тыс. кв. м, в том числе площадь аварийных домов – 125,8 тыс. кв.м.

На территории Югры приняты и реализуются ряд целевых программ мероприятия, которых направлены на снос и переселение граждан, проживающих в непригодном и аварийном жилье.

Адресными программами автономного округа с участием финансовой поддержки из федерального бюджета в рамках реализации Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» осуществляются мероприятия по  переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

В результате реализации адресной программы в 2012 году были достигнуты следующие показатели:

сокращен аварийный жилищный фонд на 5,76 тыс. кв.м.;

переселены 422 жителя аварийных многоквартирных домов в благоустроенные жилые помещения.							28 февраля 2013 года на период с 2013 по 2015 годы определены лимиты финансовой поддержки за счет средств Фонда на переселение граждан из аварийного жилья.

Общий объем финансирования программ составит 3 228 050,1 тыс. рублей, в том числе:

- средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в объеме 521 397,0 тыс. рублей;

- средства бюджета автономного округа на обязательное софинансирование в объеме 1 216 593,2 тыс. рублей;

- дополнительные расходы в объеме 1 415 556,9 тыс. рублей;

- средства местных бюджетов на софинансирование дополнительных расходов – 74 503,0 тыс. рублей.

В связи с поздним распределением лимитов в законе автономного округа от 9 ноября 2012 года № 130-оз «О бюджете Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» предусмотрено финансирование за счет средств автономного округа на уровне 2012 года в объеме 748 295,9 тыс. рублей.

Для участия в реализации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда необходимо дополнительно предусмотреть в бюджете автономного округа, в местных бюджетах на 2013-2015 годы 1 958 357,2 тыс. рублей, в том числе:

- средства бюджета автономного округа на обязательное софинансирование в объеме 886 587,0 тыс. рублей;

- дополнительные расходы в объеме 997 267,2 тыс. рублей;

- средства местных бюджетов на софинансирование дополнительных расходов – 74 503,0 тыс. рублей.

В рамках реализации Адресной программы автономного округа на 2013 году планируется ликвидировать 20 аварийных многоквартирных домов.

Реализация региональных адресных программ в 2013-2015 годах позволит переселить граждан из аварийных многоквартирных домов в благоустроенные жилые помещения, сократив аварийный жилищный фонд на территории автономного округа на 50,2 тыс. кв.м.

Кроме того, в рамках реализации целевой программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Содействие развитию жилищного строительства на 2011-2013 годы и на период до 2015 года», муниципальным образованиям автономного округа из бюджета округа выделяются средства для приобретения квартир в  домах новостройках, в том числе с целью переселения граждан из непригодного (ветхого, аварийного и «фенольного») жилого фонда.

В 2012 году для реализации данного мероприятия программы муниципальным образованиям передано 5 414 830,7 тыс. рублей.

В 2012 году на территории автономного округа было снесено 108,2 тыс. кв.м. ветхого и аварийного жилья, что на 23,3 % больше запланированного на год показателя (63,3 тыс. кв.м.) и соответствует показателю 2011 года (108,7 тыс. кв.м.).

Реализация программы в 2013-2015 годах предусматривает следующие целевые показатели:

- снос ветхого и аварийного жилья в объеме 344,8 тыс. кв. в 2013-2015 годы;

- сокращение удельного веса  аварийного и ветхого жилья в общем объеме жилищного фонда автономного округа до 4,3% к 2015 году.

Программой в 2013 году предусмотрен снос 82,1 тыс.кв.м. непригодного и аварийного жилья.

Для этих целей в 2013 году муниципальным образованиям автономного округа на  финансирование данного мероприятий бюджетом автономного округа предусмотрено 1 369 433,6 тыс. рублей, на 2014-2015 годах финансирование в настоящее время не запланировано.

Несмотря на достигнутые показатели по сносу непригодного жилья, площадь такого жилья на территории автономного округа продолжает расти. По предварительным данным на 01.01.2013 общая площадь ветхих и аварийных жилых помещений составила 2016,5 тыс. кв.м, в том числе площадь аварийных домов – 136,7 тыс. кв.м.

На снижение роста данного показателя непосредственно влияют, в том числе и результаты реализации целевых программ автономного округа по капитальному ремонту жилых домов.

В автономном округе реализуются адресные программы по проведению капитального ремонта, которые софинансируются за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства,  а также целевая программа «Наш дом».

В 2012 году адресные программы, софинансируемые Фондом, включали 59 многоквартирных домов общей площадью 234, 9 тыс.кв.м, расположенные на территориях 8-и муниципальных образований автономного округа: Белоярский р-н, Когалым, Нягань, Пыть-Ях, Сургут, Урай, Югорск, г.п. Советский. Количество жильцов многоквартирных домов, включенных в адресные программы, составило 10 635 чел. Во всех 59 МКД ремонтные работы завершены в полном объеме.

Общая стоимость адресных программ составила 600 044,5 тыс.рублей, из них:

средства Фонда – 285 021,1 тыс.рублей;

средства бюджета автономного округа – 198 651,1 тыс.рублей;

средства местных бюджетов – 86 370,1 тыс.рублей;

средства собственников помещений – 30 002,2 тыс.рублей.

Все запланированные показатели адресных программ в 2012 году достигнуты.

В 2012 году целевой программой автономного округа «Наш дом» на 2011-2015 годы, общий плановый объем финансирования капитального ремонта многоквартирных домов составил 353 223,5 тыс. рублей, в том числе:

средства автономного округа – 298 700, 0 тыс. рублей;

средства местных бюджетов – 19 201,0 млн. рублей;

средства собственников – 35 322,5 млн. рублей.

В результате мероприятий данной целевой программы в 2012 году по проведению капитального ремонта в автономном округе отремонтировано 98 многоквартирных домов общей площадью 154,5 тыс. кв.м., в которых проживает 6 661 человек.

В 2012 году при проведении капитального ремонта возросла активность органов местного самоуправления на уровне поселений, для которых участие в данном мероприятии целевой программы является единственной возможностью улучшить техническое состояние и повысить энергетическую эффективность многоквартирных домов, в том числе домов блокированной застройки (состоящие из двух-четырех квартир, имеющих различные выходы на земельный участок), которые согласно Федеральному закону от 21.07.2007 №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» не допускаются к включению в адресные программы.

На уровне поселений в составе муниципальных районов в рамках целевой программы в 2012 году отремонтирован 61 многоквартирный дом:

в Белоярском районе 13 домов: с. Казым – 11 домов, с. Полноват – 2 дома;

в Кондинском районе 10 домов: п. Кондинское – 3 дома, п. Куминский – 1 дом, п. Междуреченский –4 дома, п. Мортка – 2 дома;

в Нефтеюганском районе 6 домов: г.п. Пойковский – 2 дома, п. Салым -1 дом, с.п. Сингапай – 1 дом, с.п. Усть-Юган -1 дом, с.п. Чеускино – 1 дом;

в Нижневартовском районе 4 дома: пгт. Излучинск – 2 дома, пгт. Новоаганск – 2 дома;

в Советском районе –23 дома: с.п. Агириш – 2 дома, сп. Алябьевский – 3 дома, г.п. Зеленоборск – 4 дома, г.п. Коммунистический – 3 дома, г.п. Малиновский – 1 дом, г.п. Пионерский – 5 домов, г. Советский – 2 дома, г.п. Таежный – 3 дома;

в Октябрьском районе – 5 домов: пгт. Талинка – 2 дома, п. Унъюган 3 дома.

Однако, даже при довольно большой доле бюджетного финансирования в структуре программы (90%), средств на капитальный ремонт многоквартирных домов в автономном округе не хватает, и как следствие, возрастает недоремонт жилищного фонда.

Выходом из данной ситуации является создание в автономном округе системы капитального ремонта многоквартирных домов, включающей сбор средств на капитальный ремонт за счет ежемесячных взносов собственников помещений, организации деятельности регионального оператора, создания фонда капитального ремонта (аккумулирования средств), принятие долгосрочной региональной программы капитального ремонта. Такое требование сегодня установлено федеральным законодательством.

В настоящее время Правительством автономного округа осуществляется подготовка нормативных правовых актов с целью создание такого регионального оператора.

Также одной из приоритетных задач на сегодняшний день остается ликвидация приспособленных для проживания строений (так называемых балков), которые после принятия нового Жилищного кодекса Российской Федерации с 1 марта 2005 года исключены из сферы жилищных отношений.

Для урегулирования данного вопроса, повышения безопасности жизнедеятельности граждан и социального благополучия общества, сокращения неэффективных затрат в жилищно-коммунальной сфере, связанной с обслуживаем «балочных» массивов, в 2011 году законодательством автономного округа введено понятие приспособленного для проживания строения, а также утверждена новая категория граждан, проживающих в приспособленных для проживания строений и вселенных в них до 1995 года.

Первоначально решение балочной проблемы предусматривалось посредством двух мер государственной поддержки, предоставляемых непосредственно гражданам в соответствии с целевой программой Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Улучшение жилищных условий населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2011 - 2013 годы и на период до 2015 года», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 23 декабря 2010 года № 368-п, – субсидии для приобретения (строительства) жилого помещения в собственность в размере 30% от расчетной стоимости жилья и компенсации части процентной ставки по полученным кредитам в размере до 2 миллионов рублей на срок до 20 лет.

Ввиду длительности ожидания населением массовой ликвидации строений и расселения (по аналогии с непригодным жильем), указанные меры поддержки оказались не востребованными.

За 2011-2012 годы свое право на получение субсидии реализовали только 36 семей участников подпрограммы или 15% от общего количества граждан, состоящих на учете по данной категории.

Всего на сегодняшний день в округе признаны участниками целевой программы и состоят на учете 120 семей или 2% от количества потенциальных претендентов.

Фактический расход на данную категорию за 2 года составил 21,6 миллионов рублей.

Ввиду низкого освоения средств ассигнования неоднократно перераспределялись на приоритетные направления (предоставление субсидий молодым семьям, софинансирование адресных муниципальных программ по ликвидации и расселению приспособленных для проживания строений).

В этой связи, учитывая наличие альтернативного мероприятия, направленного на ликвидацию строений ковровым способом в местах их территориального сосредоточения, и низкую эффективность поименованных выше мер поддержки в виде субсидии и компенсации, в настоящее время актуальным является вопрос о целесообразности и необходимости  сохранения таких мер в целевой программе.

Альтернативное мероприятие, направленное на решение проблемы «балков», реализуемое с 2012 года в рамках целевой программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Улучшение жилищных условий населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2011 - 2013 годы и на период до 2015 года», предусматривает иной механизм, а именно направление субсидии из бюджета автономного округа в бюджеты муниципальных образований на софинансирование программ муниципальных образований по ликвидации и расселению приспособленных для проживания строений, включенных в реестр таких строений на 1 января 2012 года.

Мероприятие осуществляется посредством отбора проектов муниципальных программ по ряду критериев, в том числе с учетом расположения строений в «неблагоприятных для проживания» зонах (санитарно-защитной, водоохранной и так далее) в порядке, определенном постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 2 июля 2012 года № 233-п «О Порядке предоставления субсидий из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры бюджетам муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на софинансирование адресных программ муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (городских округов и муниципальных районов) по ликвидации и расселению приспособленных для проживания строений».

Органы местного самоуправления самостоятельно определяют способы и порядок расселения из приспособленных для проживания строений.

В 2012 году проведено 2 отбора: 15 августа с объемом бюджетных ассигнований 370,0 млн. руб. и 17 октября с объемом 1 007,6 млн. руб.

Субсидии из бюджета автономного округа распределены среди 9 муниципальных образований: города: Радужный, Пыть-Ях, Мегион, Нягань, Нефтеюганск, Сургут, Нижневартовск, Нижневартовский, Советский районы, на ликвидацию 15 балочных массивов.

Общий объем бюджетных ассигнований на 2012 год составил 1 377,6 млн. рублей, которые в полном объеме перечислены в бюджеты муниципальных образований до конца 2012 года.

Основная доля финансирования (80%) приходится на 4 муниципальных образования: города: Радужный, Пыть-Ях, Мегион и Нижневартовский район.

В соответствии с утвержденными программами должно быть ликвидировано791 строение и расселены 932 семьи, что составляет 9% от общего количества строений (семей), сложившихся на 1 января 2013 года -  8 964 строений(10 169 семей).

Срок ликвидации строений законодательно определен в течение 18 месяцев с месяца поступления средств в бюджеты муниципальных образований.

Окончательные результаты отборов первых проектов будут подведены в июне 2014 года.

На 2013 год муниципальными образованиями запланировано расселение 702 семей (75% от общего количества семей, включенных в программы) и ликвидация 533 строений (67% от общего количества строений, включенных в программы).

Оставшиеся 230 семей и 258 строений будет расселены и ликвидированы в 2014 году.

Для достижения показателей муниципальные образования приобретут на первичном и вторичном рынках жилья 554 жилых помещения и предоставят 378 субсидий гражданам.

По состоянию на 21 марта 2013 года:

- выдано 158 уведомлений (гарантийных писем) о праве на получение субсидий на приобретение жилых помещений на сумму 246,2 млн.руб., в том числе 221,2 млн.руб.- бюджет округа;

- предоставлено 27 субсидий на сумму 41,6 млн.руб., в том числе37,5 млн.руб. - бюджет округа;

- объявлено 266 аукционов, из которых состоялись - 56 (21%), в работе - 79 (30%);

- заключены 40 муниципальных контрактов на сумму 102,4 млн.руб., в т.ч. 86,9млн.руб. - бюджета округа, на  приобретение 60 квартир площадью 3189,9 кв. метров;

- заключены с гражданами 13 договоров мены, 3 договора найма;

- расселены 43 семьи;

- разрушено 24 строения.

На предоставление субсидии из бюджета автономного округа в 2013 году заявились 11 муниципальных образований: города: Пыть-Ях, Мегион, Нягань, Нефтеюганск, Сургут, Нижневартовск, Покачи, Югорск; районы: Нефтеюганский, Сургутский, Октябрьский на общую сумму 1 542,2 миллиона рублей (на ликвидацию 814 строений и расселение 890 семей).

При этом следует отметить, что в целом в округе наблюдается  тенденция снижения общего количества приспособленных для проживания строений. За 2012 год число таких строений сократилось на 1 034 единицы или на 10,3%. Снижение обусловлено исключением строений из реестров приспособленных для проживания строений по результатам проведенной муниципальными образованиями инвентаризации при подготовке проектов муниципальных программ, а также в результате оформления гражданами права собственности на земельные участки, на которых располагаются строения, и ликвидации свободных от проживания строений непосредственно муниципальными образованиями.

Кроме того, как показал анализ, из общего количества строений на 1 января 2013 года (8 964 ед.) только 3 605 строений (40%) расположены в промышленных и санитарно-защитных зонах, зонах инженерной и транспортной инфраструктуры, а остальные находятся в зонах жилой застройки, садово-огороднических зонах, в связи с чем в настоящее время прорабатывается вопрос о переориентации оказания государственной поддержки только на ликвидацию строений, расположенных на земельных участках в зонах с «особыми условиями», проживание в которых представляет действенную угрозу жизни и опасность здоровью человека.

Исполнитель:

Главный специалист

отдела жилищного строительства

Управления строительства

Депстройэнергетики и ЖКК Югры

Кривошеенко Антон Владимирович

тел.: 8 (3467) 32-34-30, тел./факс: 33-25-16