Приложение

к письму Депсоцразвития Югры

от ______________ № ____

| СОГЛАСОВАНО: Заместитель руководителя по социальному сопровождению филиала фонда «Защитники Отечества» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре _________________________Р.К. Ташметов _______________________________ дата | СОГЛАСОВАНО: Начальник Управления социальной защиты населения, опеки и попечительства ________________________________ ФИО ________________________________ дата | УТВЕРЖДАЮ: Глава муниципального образования _____________________ ФИО ______________________ дата |
| --- | --- | --- |

План мероприятий
по адаптации жилого помещения, в котором проживает участник специальной военной операции, ставший инвалидом вследствие ранения, контузии, увечья, и общего имущества в многоквартирном доме

(далее – план)

Ф.И.О. _____________________________________________________________________________________________

Адрес проживания (населенный пункт, улица, дом, квартира) ______________________________________________

Группа инвалидности, вид нарушения __________________________________________________________________

| № п/п | наименование мероприятия | срок исполнения | ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, контактный телефон) | информация об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | обследование жилого помещения и общего имущества в многоквартирном доме | не позднее 5 рабочих дней со дня поступления сведений об установлении статуса инвалид в региональную информационную система учета граждан |  |  |
| 2. | осуществление оценки возможности приспособления жилого помещения инвалида и общего имущества с учетом потребностей инвалида в зависимости от имеющихся нарушений | не позднее 3 рабочих дней со дня обследование жилого помещения и общего имущества в многоквартирном доме (п.1 плана) |  |  |
| 3. | составление перечня мероприятий (минимальный, оптимальный, максимальный) по приспособлению жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида (в случае, если в акте комиссии сделан вывод о наличии технической возможности для приспособления жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида) | не позднее 5 рабочих дней со дня осуществление оценки возможности приспособления жилого помещения инвалида и общего имущества (п.2 плана) |  |  |
| 4. | составление сметной документации, в том числе ведомостей объемов работ по приспособлению жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид | не позднее 5 рабочих дней со дня составление перечня мероприятий (п.3 плана) |  |  |
| 5. | определение источника финансирования, в том числе с привлечением средств государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие жилищной сферы», муниципальных программ, а также спонсорской и благотворительной помощи | не позднее 5 рабочих дней со дня составления сметной документации (п.4 плана) |  |  |
| 6. | включение мероприятий по приспособлению жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме в план мероприятий | не позднее 5 рабочих дней со дня определения источника финансирования (п.5 плана) |  |  |
| 7. | осуществление мероприятий по адаптации жилого помещения и общего имущества в многоквартирном доме | не позднее 30 рабочих дней со дня обследования жилого помещения и общего имущества в многоквартирном доме (п.1 плана) |  |  |
| 8. | прием муниципальной комиссией итоговых работ по адаптации жилого помещения и общего имущества в многоквартирном доме, с привлечением (по согласованию) представителей общественных организаций, действующих в интересах инвалидов | не позднее 3 рабочих дней со дня осуществление мероприятий по адаптации жилого помещения и общего имущества в многоквартирном доме (п.7 плана) |  |  |
| 9*. | проведения проверки экономической целесообразности реконструкции или капитального ремонта многоквартирного дома (части дома), в котором проживает инвалид, в целях приспособления жилого помещения инвалида и (или) общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида | не позднее 7 рабочих дней со дня осуществление оценки возможности приспособления жилого помещения инвалида и общего имущества (п.1 плана) |  |  |
| 10*. | признание жилого помещения инвалида в установленном законодательством Российской Федерации порядке непригодным для проживания инвалида (при заключении об отсутствии возможности приспособления жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид) | не позднее 10 рабочих дней со дня осуществления проверки экономической целесообразности (п.9 плана) |  |  |

* Пункты плана заполняется в случае если в акте обследования содержится вывод об отсутствии технической возможности
для приспособления жилого помещения инвалида и (или) общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид.

При принятии решения об экономической целесообразности реконструкции или капитального ремонта многоквартирного дома
(части дома), в котором проживает инвалид, в целях приспособления жилого помещения инвалида и (или) общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида пункты плана формируются в соответствии с пунктами 5,6,7,8 настоящего плана.