Приложение 1 к письму

от ________№_______

Информация

об итогах реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни» на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за 2025 год

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
от 21 июля 2020 года № 474 в период 2019-2024 годов Ханты-Мансийский автономный округ – Югра (далее автономный округ) принимал участие в реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в составе трех федеральных/региональных проектов:

«Региональная и местная дорожная сеть»;

«Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»;

«Безопасность дорожного движения» (далее вместе  – региональные проекты).

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2024 года № 309 (далее – Указ № 309), начиная с 2025 года, реализация региональных проектов продолжена в составе национального проекта «Инфраструктура для жизни» и направлена на достижение установленной Указом № 309 национальной цели: «Комфортная и безопасная среда для жизни».

Региональные проекты реализуются на региональной сети дорог и улично-дорожной сети трех городских агломераций (Ханты-Мансийская, Сургутская, Нижневартовская) в соответствии с Программой дорожной деятельности автономного округа, согласованной Федеральным дорожным агентством.

В 2025 году в составе национального проекта работы завершены на 186,7 км, из них:

строительство - 45,56 км;

реконструкция - 18,94 км;

капитальный ремонт и ремонт - 102,3 км, в том числе на региональной сети 92,9 км, на улично-дорожной сети городских агломераций (г.Сургут, г. Нижневартовск, г. Ханты-Мансийск) - 9,4 км;

устройство слоев износа проезжей части на участках 19,9 км.

С учетом успешной реализации национального проекта в 2025 году значение показателя оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнительных органов субъектов Российской Федерации составило:

нормативность региональной сети дорог по итогам года – 87,62% при плане – 83,82 %,

нормативность улично-дорожной сети городских агломераций (Сургутская, Нижневартовская, Ханты-Мансийская) по итогам года – 86,54% при плане – 85,62%.

В этой связи по итогам 2025 года  автономный округ в тройке лидеров реализации дорожной части национального проекта в номинации «Качество».

В целях развития транспортной инфраструктуры в западной части автономного округа, повышения транспортной доступности арктических территорий Югры, формирования автодорожного транспортного коридора Север – Юг («Екатеринбург – Урай – Советский – Нягань – Надым») в  2025 году начаты работы по разработке (корректировке) проектной документации по строительству объектов:

«Автомобильная дорога пгт. Куминский – граница Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Свердловской области»;

«Мостовой переход через реку Обь в Октябрьском районе»;

«Автомобильная дорога г. Югорск – г. Советский – 
п. Верхнеказымский, участок км 475 (п. Сосновка) – граница Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».

В рамках реализации национального проекта особое внимание уделяется повышению безопасности дорожного движения, установке современных систем освещения и внедрению интеллектуальных транспортных технологий.

По итогам реализации национального проекта по состоянию на 1 января 2026 года на автомобильных дорогах автономного округа размещены 22 автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств, установлено 259 стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения.

Тенденция снижения основных показателей аварийности на территории автономного округа прослеживается на протяжении всего времени участия в национальном проекте. Так за 2025 год на территории автономного округа зарегистрировано 1190 ДТП, при которых 106 человек погибло и 1617 человек пострадало, снижение основных показателей аварийности составило 2,2 %, 10,2% и 4,8% соответственно.

Кроме снижения основных показателей аварийности, удалось добиться сокращения числа дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, по причине выезда на полосу дороги предназначенную для встречного движения, проезда на запрещающий сигнал светофора.

Необходимо отметить, что помимо повсеместного приведения дорог в нормативное состояние и выполнения целого комплекса мероприятий по обустройству транспортной инфраструктуры округа, немаловажную роль в достижении целей играет применение современных «высоких технологий»:

установка комплексов автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения;

работа мобильных аппаратно-программных комплексов фиксации транспортных средств по государственным регистрационным знакам «АвтоУраган-МС».

В 2025 году приобретено дополнительно 11 комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения (далее – ФВФ), которые позволяют контролировать соблюдение правил дорожного движения и выявлять различные виды нарушений как в движении, так и локально на участке дороги.

Комплексы ФВФ приспособлены для использования как в стационарном, так и передвижном исполнении.

Места установки комплексов ФВФ на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения согласовываются с Управлением Госавтоинспекции УМВД России по автономному округу (далее – Госавтоинспекция).

Приобретенные комплексы ФВФ размещены в очагах аварийности в Ханты-Мансийском, Сургутском и Нижневартовском муниципальных районах, а также будут использоваться в передвижном варианте на потенциально опасных участках дорог, определенных Госавтоинспекцией.

В 2025 году совместно с отделением пропаганды Госавтоинспекции продолжена работа по привлечению внимания населения к вопросам безопасности дорожного движения в рамках ежедневной передачи сводки о ДТП для включения в новостной блок радио «Югра», «Русское радио», «Серебряный дождь, «Дорожное радио».

Сотрудниками Госавтоинспекции проводятся профилактические беседы, занятия по правилам дорожного движения и безопасного поведения на дорогах с детьми и родителями. Организовано распространение методической литературы, печатной продукции, транслирование социальных роликов по обеспечению безопасности дорожного движения. Проводятся родительские собрания в дошкольных и общеобразовательных организациях с информированием о вопросах ответственности родителей (законных представителей) за нарушение правил дорожного движения несовершеннолетними, мероприятия с привлечением юных инспекторов движения: «Внимание, дети!», «Неделя безопасности дорожного движения». Проведено окружное соревнование среди отрядов юных инспекторов движения «Безопасное колесо».

Кроме того, в 2025 году в рамках регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» продолжена реализация мероприятия по внедрению интеллектуальной транспортной системы (ИТС), предусматривающей автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек, в городе Сургуте в части модернизации существующих подсистем:

мониторинга параметров транспортного потока: размещение детекторов транспорта на улично-дорожной сети г. Сургута в количестве 42 шт.;

светофорного управления: модернизация 6 светофорных объектов с заменой дорожного контроллера, подключение к Центру управления дорожным движением;

видеонаблюдения в части дооборудования УДС города Сургута видеокамерами.

Показатели, характеризующие развитие дорожного хозяйства:

| Показатель | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | факт | факт | план | факт |
| Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, км | 2866,649 | 2879,619 |  | 2929,784 |
| Зимние автомобильные дороги и ледовые переправы, км | 2473,848 (23,650) | 2464,033 (24,162) |  | 2460,361 (24,133) |
| Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения | 4168,80 | 4190,86 |  | 4199,46 (оценка) |
| Показатель ВДЛ |  |  |  |  |
| Доля дорожной сети в крупнейших городских агломерациях, соответствующая нормативам* | 83,64 | 85,81* |  |  |
| Доля автомобильных дорог крупнейших городских агломераций и автомобильных дорог регионального значения (включая дороги, отнесенные к опорной сети автомобильных дорог), %* |  |  | 83,82 | 87,62* |
| Показатели национального проекта «Инфраструктура для жизни» и государственной программы |  |  |  |  |
| Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, %** | 88,55 | 89,55** | 83,82** | 87,62 |
| Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии, % | 83,64 | 85,80 | 85,62 | 86,54 |

Примечание: * Изменение показателя ВДЛ

** Изменение методики расчета показателя

Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»