Приложение 5 к письму

от ________№_________

Информация

об эффективности использования средств дорожного фонда

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за 2025 год

Дорожный фонд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – автономный округ, Дорожный фонд) создан в целях финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог автономного округа общего пользования регионального 
и межмуниципального значения, а также предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований автономного округа.

Назначение, источники, порядок формирования и использования Дорожного фонда установлены Законом автономного округа от 28 ноября 2011 года № 104-оз «О дорожном фонде Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» и постановлением Правительства автономного округа 
от 12 июля 2012 года № 249-п «О порядке формирования и использования средств дорожного фонда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».

Основными источниками формирования Дорожного фонда определены доходы от акцизов на ГСМ, транспортный налог и плата 
за возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам тяжеловесными и крупногабаритными транспортными средствами, доходы от административных штрафов за нарушение законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения.

В 2025 году дорожная деятельность в автономном округе осуществлялась в соответствии с государственной программой автономного округа «Современная транспортная система», утвержденной постановлением Правительства автономного округа от 10 ноября 2023 года № 559-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Современная транспортная система».

В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации 
от 28 ноября 2024 года № 1014 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнительных органов субъектов Российской Федерации», в автономном округе приоритетный порядок был присвоен достижению целей и результатов национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Уточненный объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда 
в 2025 году составил 54 643,67 млн рублей, кассовые расходы – 53 514,97 млн рублей или 98,0% к годовому плану.

Средства Дорожного фонда в 2025 году были направлены в размере:

37 199,1 млн рублей – на строительство и реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт региональных автомобильных дорог (из них в составе национального проекта – 25 374,02 млн рублей);

7 777,24 млн рублей – на содержание региональных автомобильных дорог, обустройство и содержание зимних автомобильных дорог и ледовых переправ общего пользования межмуниципального значения, улучшение технических характеристик автомобильных дорог, расходы на содержание и управление дорожным хозяйством;

7 773,56 млн рублей – на предоставление субсидий местным бюджетам на строительство, реконструкцию капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения (из них в составе национального проекта – 637,90 млн руб.);

46,79 млн рублей – на предоставление субсидий местным бюджетам на приобретение, установку работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД), трансферта на внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тыс. человек (из них в составе национального проекта – 28,62 млн руб.);

718,28 млн руб. – на обеспечение транспортной безопасности 
на объектах транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства 
3 категории.

В рамках дорожно-строительного сезона 2025 года завершены работы на 178,2 км автомобильных дорог региональной сети:

строительство – 45,6 км;

реконструкция – 18,9 км;

капитальный ремонт и ремонт – 92,9 км;

устройство слоев износа проезжей части – 19,9 км;

устройство недостающего электроосвещения – 0,900 км.

Основные объекты капитального ремонта:

20,99 км – автодорога «Подъезд к г.Когалым», км 19+000 – км 39+914;

8,41 км – автодорога «Октябрьское – Андра», км 0+000 – км 8+410;

10,91 км – автодорога «Подъезд к д.Шапша», км 0+000 – км 10+098;

14,74 км – автодорога «Сургут – Нижневартовск» на участке км 75+885 – км 90+623;

17,57 км – автодорога «Югорск – Советский – Верхний Казым – Надым» до границы автономного округа, км 634+425 – км 652+000.

Основные объекты ремонта:

6,90 км – автодорога «Юг» Урай – Междуреченский – Куминский» – граница автономного округа на участке км 199+000 – км 236+900 (1 этап, км 230+000 – км 236+900);

5,00 км – автодорога в Сургутском муниципальном районе от Когалымского м/р до кольцевой развилки, км 12+290 – км 43+498 (1 этап, км 38+498 – км 43+498);

7,43 км – автодорога «Сургут – Нижневартовск» (км 61+566 – км 69+000).

Работы по сохранности автомобильных дорог, включающие содержание автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений на них в целях обеспечения безопасного и бесперебойного движения транспортных средств 
по автомобильным дорогам, в том числе информационное обеспечение пользователей автомобильными дорогами регионального или межмуниципального значения, выполнялись на региональной сети дорог протяженностью 2 929,784 км.

Для обеспечения транспортной доступности поселений, не имеющих круглогодичной связи по автомобильным дорогам, в зимние периоды 
2025–2026 годов выполнялись работы по устройству и содержанию зимних автомобильных дорог и ледовых переправ общего пользования межмуниципального значения, протяженностью 2 460,361 км, в том числе ледовых переправ протяженностью 24,133 км.

Кроме того, в 2025 году вне реализации национального проекта оказаны меры государственной финансовой поддержки бюджетам муниципальных образований на осуществление дорожной деятельности.

В 2025 году заключено 38 соглашений с 22 муниципальными образованиями автономного округа. Субсидия направлена на строительство и реконструкцию местных автодорог (городских округов Сургута, Мегиона, Урая, Когалыма, Лангепаса, Нягани, Пыть-Яха, Югорска, Советского муниципального района), ремонт и капитальный ремонт местных дорог (все 22 муниципальных образования), что позволило завершить работы на 141,06 км:

строительство – 4,46 км;

капитальный ремонт и ремонт – 136,6 км.

В рамках реализации подпрограммы «Безопасность дорожного движения», в 2025 году осуществлена закупка 11 комплексов фотовидеофиксации (далее – ФВФ) нарушений ПДД.

На основе анализа аварийности за 2025 год планируется разместить 
8 комплексов ФВФ на аварийно-опасных участках: 7 – на региональных 
и межмуниципальных дорогах, 4 – на федеральных дорогах. Установка будет осуществлена в срок, согласованный с Главным управлением 
по обеспечению безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации (Госавтоинспекцией МВД России), до 1 июля 2026 года.

Для автоматического измерения скоростей транспортных средств радиолокационным методом, определения положения и фотофиксации транспортных средств с возможностью передачи данных по каналам связи на сервер центра обработки данных в мобильном режиме, в 2023–2025 годах осуществлена закупка 6 мобильных комплексов ФВФ «Автоураган-МС».

В настоящее время данные комплексы функционируют 
в автоматическом режиме, фиксируя и передавая в СПО «Паутина» 
(в Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения ГИБДД – ЦАФАП ГИБДД) данные об административных правонарушениях и сведения о проходящем транспорте (происходит фиксация транспорта в режиме реального времени), что способствует оперативному розыску транспортных средств и раскрытию преступлений.

Также комплексы позволяют контролировать соблюдение ПДД 
и выявлять различные виды нарушений как в движении, так и локально на участке дороги.